****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.01.2021 № 12 .

 р.п. Рамонь

**О внесении изменения в постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 29.12.2018 № 468 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года»**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 19.06.2015 № 114-ОЗ «О стратегическом планировании в Воронежской области», Уставом Рамонского муниципального района Воронежской области, на основании решения Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области от 20.11.2018 № 322 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года» и в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития муниципального района администрация Рамонского муниципального района Воронежской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 29.12.2018 № 468 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года» (далее – Постановление) в части, касающейся Приложения 3 к Постановлению «Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года», изложив его в новой редакции согласно Приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 И. о. главы

муниципального района Ю.В. Болгов

Приложение 3

к постановлению администрации

Рамонского муниципального района

Воронежской области

от 26.01.2021 № 12 .

(Новая редакция)

«Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код стратегической цели и задачи** | **Мероприятия и ключевые события** | **Срок реализации (мероприятия, ключевого события)(год, квартал)** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный)** | **Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники, программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы и иные источники финансирования)** | **Ответственный исполнитель (орган местного самоуправления, инвестор, субъекты естественных монополий и др.)** |
| **СЦ 1.** | **Генеральная цель – достижение существенного роста качества жизни населения на основе развития всех сфер экономики и эффективного функционирования объектов социальной инфраструктуры** |
|   | 1. Проведение мониторинга реализации Стратегии | 2019-2035 | Эффективность реализации Стратегии не менее 90% |   |  Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|   | 2. Разработка муниципальных программ на период 2020-2024 годы | 2019 | Улучшение качества жизни населения   |   | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозированияОтдел по образованию, спорту и молодежной политикеОтдел по культуреОтдел имущественных и земельных отношенийОтдел организационно-контрольной работы и муниципальной службыОтдел по финансамМБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района |
|   | *2.1. Подготовлены проекты 7 муниципальных программ*  | *3 кв. 2019* |
|   | *2.2. Утверждены НПА* | *4 кв. 2019* |
|  | 3. Корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии  |  |  | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|  | 4. Корректировка прогноза социально-экономического развития Рамонского муниципального района на среднесрочный период | *ежегодно* |  | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
| **СЦ 1.1.** | **Развитие системы дошкольного и общего образования** |
| СЗ 1.1.1    | 1.1.1. "Строительство детского сада на 220 мест в с. Ямное" | 2019 | Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учрежденияУвеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 220 мест  | ФБ, ОБ, МБ, Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| *1.1.1.1. Подготовлено здание детского сада* | 1 кв. 2019 |
| *1.1.1.2. Закуплено оборудование* | 2 кв. 2019 |
| *1.1.1.3. Введен в эксплуатацию* | 3 кв. 2019 |
| СЗ 1.1.1  | 1.1.2. «Строительство детского сада на 220 мест в р.п. Рамонь» | 2019 | Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учрежденияУвеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 220 мест  | ФБ, ОБ, МБ, Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| *1.1.2.1. Подготовлено здание детского сада* | 1 кв. 2019 |
| *1.1.2.2. Закуплено оборудование* | 3 кв. 2019 |
| *1.1.2.3. Введен в эксплуатацию* | 4 кв. 2019 |
| СЗ 1.1.1 | 1.1.3.Проект «Строительство детского сада на 150 мест в с. Новоживотинное» | 2020-2021 | Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учрежденияУвеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 150 мест | ФБ, ОБ, МБ, Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| *1.1.3.1. Подготовлено здание детского сада* | *2021* |
| *1.1.3.2. Закуплено оборудование* | *2021* |
| *1.1.3.3. Введен в эксплуатацию* | *4, кв. 2021* |
| СЗ 1.1.1 | 1.1.4. Проект "Строительство детского сада на 220 мест в с. Ямное" | 2021 | Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учрежденияУвеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 220 мест | ФБ, ОБ, МБ, Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | *1.1.4.1. Подготовлено здание детского сада* | *2021* |
| *1.1.4.2. Закуплено оборудование* | *2021* |
| *1.1.4.3. Введен в эксплуатацию* | *2021* |
| СЗ 1.1.1 | 1.1.5.Проект «Строительство детского сада на 150 мест в п. Изумрудный» | 2025 | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 150 мест | Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| СЗ 1.1.2    | 1.1.6. "Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в с. Ямное" | 2019-2020 | Ликвидация занятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях во вторую сменуУвеличение количества мест в образовательных учреждениях на 1100 мест  | ФБ, ОБ, МБ, Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| *1.1.6.1. Подготовлено здание школы* | 1 кв. 2020 |
| *1.1.6.2. Закуплено оборудование* | 2-4 кв. 2020 |
| *1.1.6.3. Введена в эксплуатацию* | 3 кв. 2020 |
| СЗ 1.1.2 | 1.1.7. Проект «Строительство школы - детского сада на 180 учащихся и 60 детей дошкольного возраста в с. Чертовицы» | 2021-2022 | Ликвидация занятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях во вторую сменуУвеличение количества мест в образовательных учреждениях на 180 мест. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 60 мест | ФБ, ОБ, МБ, Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| СЗ 1.1.2 | 1.1.8. Проект «Реконструкция здания школы в с. Ямное под детский сад на 250 мест»  |  | Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учрежденияУвеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 250 мест | Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | *1.1.8.1.Разработана ПСД* | 2 кв. 2020 |
|  | *1.1.8.2. Проект реконструкции школы* | 2021-2022 |
| **СЦ 1.2.** | **Обеспечение населения района доступным и качественным жильем** |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в Айдаровском сельском поселении  | 2019 | Улучшение жилищных условий 33 семей   | ОБ, МБ, Муниципальная программа«Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Айдаровского сельского поселения» | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
|   | *1.2.1.1. Построен многоквартирный дом в п. ВНИИСС* | *4 кв. 2019* |
|   | *1.2.1.2. Предоставлены жилые помещения 27 семьям* | *4 кв. 2019* |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.2. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в Горожанском сельском поселении  | 2019 | Улучшение жилищных условий 22 семей   | ОБ, МБ, Муниципальная программа«Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Горожанского сельского поселения» | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
|   | *1.2.2.1. Построен многоквартирный дом в д. Богданово* | *4 кв. 2019* |
|   | *1.2.2.2. Предоставлены жилые помещения 22 семьям* | *4 кв. 2019* |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.3. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в Новоживотинновском сельском поселении | *2020-2021* | Улучшение жилищных условий 16 семей | ОБ, МБ, Муниципальная программа«Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Новоживотинновского сельского поселения» | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
|  | *1.2.3.1 Разработана ПСД* | *1 кв. 2020* |
|  | *1.2.3.2 Ведется строительство* | *2020-2021* |
|  | *1.2.3.3 Предоставлены жилые помещения 16 семьям* | *4 кв. 2021* |
| СЗ 1.2.2 | 1.2.4. Капитальный ремонт многоквартирных домов | 2019-2021 | Улучшение качества жилищного фондаУлучшение жилищных условий не менее 20 семей ежегодно | Фонд капитального ремонта | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
|  | 1.2.4.1 Ремонт дома в п. Комсомольский , ул. Черемушки, 1 | 2 кв. 2019 | Улучшение жилищных условий 18 семей |
|  | 1.2.4.2 Ремонт дома в п. Рамонь , ул. 50 лет Октября, 24 | 3 кв. 2019 | Улучшение жилищных условий 27 семей |
|  | 1.2.4.3. Ремонт дома в п. ВНИИСС, 13 а | 2 кв. 2019 | Улучшение жилищных условий 16 семей |
|   | *1.2.4.4. Утвержден краткосрочный план-график проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2020-2022 годы* | *1 кв. 2020* |  Улучшение качества жилищного фонда |
|  | *1.2.4.5 Ремонт дома в п. Рамонь, ул. Космонавтов,31* | *3 кв. 2020* | Улучшение жилищных условий 8 семей |
|  | *1.2.4.6 Ремонт дома в п. Бор, ул. Пристанционная,18* | *3 кв. 2020* | Улучшение жилищных условий 18 семей |
| СЗ 1.2.3 | 1.2.5. Оказание содействия в обеспечении жильем отдельной категории граждан  | 2019-2035 | Улучшение жилищных условий граждан | ФБ, ОБ, МБ, Муниципальная программа«Развитие сельского хозяйства на территорииРамонского муниципального районаВоронежской области»,муниципальная программы«Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования Отдел образования, спорта и молодежной политики  |
|   | *1.2.5.1. Предоставлены социальные выплаты на строительство и приобретение жилья* | *2 кв. 2019* | *Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, не менее 4 семей* |
|  | *1.2.5.2. Предоставлены социальные выплаты на строительство и приобретение жилья* | *2 кв. 2020* | *Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, не менее 1 семьи* |
|   | *1.2.5.3. Предоставлены молодым семьям социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства* | *2 кв. 2019* | *Улучшение жилищных условий не менее 17 молодых семей* |
|  | *1.2.5.4. Предоставлены молодым семьям социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства* | *2 кв. 2020* | *Улучшение жилищных условий не менее 20 молодых семей* | ФБ, ОБ, МБ, Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территорииРамонского муниципального района Воронежской области»,муниципальная программы«Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования Отдел образования, спорта и молодежной политики |
|  | *1.2.5.5 Улучшение жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей* | *4 кв. 2020* | *Улучшение жилищных условий не менее 17 молодых семей* | В соответствии с действующим законодательством | Отдел имущественных и земельных отношений |
| СЗ 1.2.4 | 1.2.6. Выделение земельных участков под жилищную застройку многоквартирными домами и домами коттеджного типа | 2019-2035 | Увеличение объема жилищного строительства; рост общей площади жилья в расчете на 1 человека не менее чем на 20% | Муниципальная программа «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел имущественных и земельных отношений |
| **СЦ 1.3.** | **Повышение уровня комфортности проживания в поселениях района** |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1. Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения МКОУ Ломовская ООШ | 1 кв. 2021 | Улучшение качества предоставления услуг населению по водоснабжению | Государственная программа«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.2. Строительство котельной для теплоснабжения МКОУ Комсомольская СОШ и школы искусств по адресу: п.Комсомольский, ул. Школьная,12Б  | 1 кв. 2021 | Улучшение качества предоставления услуг населению по водоснабжению | Государственная программа«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.3. Проектирование канализационного коллектора от с. Березово до действующих очистных сооружений с. Чертовицы, с целью канализования населенных пунктов с. Березово, р.п. Рамонь, п. ВНИИСС Рамонского района, Воронежской области (включая ПИР) | 3 кв.2021 | Улучшение качества предоставления услуг населению по водоснабжению | Государственная программа«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
|  | *1.3.3.1 Разработана ПСД* | *3 кв.2021* |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.4. Система теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельной по адресу: п. ВНИИСС, 99 до земельного участка п. ВНИИСС, 110 | 4 кв. 2022 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;снижение доли инженерных сетей с уровнем износа выше 60% | Муниципальная программа«Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Айдаровского сельского поселения» | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.5. Реконструкция котельной, установленной мощностью 15,0 МВт для теплоснабжения МКД в п. ВНИИСС,99 | 1 кв. 2021 | Установка высокотехнологичного, энергоэффективного оборудования;бесперебойное обеспечение тепловой энергией жилых домов и социально-значимых объектов | Государственная программа ВО«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
| С3 1.3.1 | 1.3.6 Строительство котельной для теплоснабжения МКДОУ «Комсомольский детский сад и здание администрации» по адресу п. Комсомольский, ул. Зеленая, 1 а | 4 кв. 2020 | Установка высокотехнологичного, энергоэффективного оборудования;бесперебойное обеспечение тепловой энергией социально-значимых объектов | Государственная программа ВО«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.7. Строительство первой и второй очереди объекта: «Реконструкция водопроводных сетей в с. Новоживотинное Рамонского района Воронежской области» | I этап 2021II этап 2022 | Установка высокотехнологичного, энергоэффективного оборудования;бесперебойное обеспечение тепловой энергией социально-значимых объектов | Федеральная программа «Чистая вода» | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.8. Проектирование и строительство новых электроподстанций | 2019-2035 | Увеличение энергетических мощностей | ВБ средства МРСК Центр Воронежэнерго | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.9. Проектирование и строительство сетей газораспределения р. п. Рамонь, д. Медовка, с. Лопатки, д. Репное и др. (всего 14 населенных пунктов) | 2019-2035 | Газоснабжение населенных пунктов | Муниципальная программы«Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
|  | *Разработана ПСД* | *1 кв. 2020* | ОБ, МБ, Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территорииРамонского муниципального района Воронежской области», ВБ средства | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
|  | 1.3.9.1 Строительство газораспределительных сетей в х. Панково  | 4 кв. 2020 |
|  | *Разработана ПСД* | *1 кв. 2020* | ОБ, МБ, Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территорииРамонского муниципального района Воронежской области», ВБ средства | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
|  | 1.3.9.2 Строительство газораспределительных сетей в с. Сенное ул.5 сотня  | 3 кв. 2020 |
| СЗ 1.3.2 | 1.3.10. Ремонт водопроводных сетей по ул. Центральная в с. Карачун | 3 кв. 2019 | Улучшение качества питьевой воды | Муниципальная программа«Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карачунского сельского поселения» | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
| СЗ 1.3.2 | 1.3.11. Обустройство общественного колодца «Вода-источник жизни» в с. Гремячье | 3 кв. 2020 | Улучшение качества питьевой воды | ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
| СЗ 1.3.3 | 1.3.12. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с. Русская Гвоздевка по ул. Кирова, 27 (МКОУ Русскогвоздевская СОШ) | 2019 | Формирование здорового образа жизни населения;Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 90 детей и подростков  | Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области»  | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике  |
|   | *1.3.12.1. Введен в эксплуатацию* | *4 кв. 2019* |
| СЗ 1.3.3 | 1.3.13. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Ямное по ул. Советская, 2 а/1 | *2020* | Формирование здорового образа жизни населения;Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 90 детей и подростков | Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | *1.3.13.1. Введен в эксплуатацию* | *3 кв. 2020* |
| СЗ 1.3.3 | 1.3.14. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в д. Князево по ул. Школьная, 54 | 2020 | Формирование здорового образа жизни населения;Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 90 детей и подростков | Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | *1.3.14.1. Введен в эксплуатацию* | *3 кв. 2020* |
| СЗ 1.3.3 | 1.3.15. Капитальный ремонт спортивного комплекса п. ВНИИСС | 2019 | Вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом;формирование здорового образа жизни населения | Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | *1.3.15.1. Введен в эксплуатацию* | *4 кв. 2019* |
| СЗ 1.3.3 | 1.3.16 Устройство спортивной площадки в х. Красное | *3 кв. 2020* | Повышение уровня благоустройства территории х. Красное, пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей | ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
| СЗ 1.3.3 | 1.3.17 Создание комплексной спортивной площадки в с. Лопатки | 3 кв. 2020 | Обустройство в с. Лопатки комфортной и современной детской площадки, с целью повышения качества жизни на селе, улучшения развития и укрепления здоровья детей всех возрастов | ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
| СЗ 1.3.3 | 1.3.18 Создание комплексной спортивно-развлекательной площадки в с. Новоживотинное | 3 кв. 2020 | Обустройство комфортной и современной детской площадки, с целью повышения качества жизни на селе, улучшения развития и укрепления здоровья детей всех возрастов | ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
|  | 1.3.19 Устройство детской игровой площадки в п. ВНИИСС | 4 кв.2020 | Благоустройство территории, создание благоприятных условий для полезного времяпровождения детей. Создание условий для физического, интеллектуального и эмоционального развития ребенка | ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
|  | 1.3.20 Устройство детской игровой площадки в с. Чертовицы | 3 кв.2020 | Благоустройство территории, создание благоприятных условий для полезного времяпровождения детей. Создание условий для физического, интеллектуального и эмоционального развития ребенка | ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
|  | 1.3.21. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с. Чистая Поляна  | 2021 | Формирование здорового образа жизни населения;Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 90 детей и подростков | Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | 1.3.22. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в п. Бор  | 2022 | Формирование здорового образа жизни населения;Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 90 детей и подростков | Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| СЗ 1.3.4 | 1.3.23. Капитальный ремонт домов культуры | 2019-2020 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | ОБ, МБ Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» | Отдел по культуре |
|   | *1.3.23.1. Капитально отремонтирован дом культуры в с. Лопатки*  | *4 кв. 2019* | *Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры не менее 1200 человек* |
|  | *1.3.23.2. Капитально отремонтирован дом культуры в п. ВНИИСС* | *4 кв. 2020* | *Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры не менее 8000 человек* |
|  | *1.3.23.3 Укрепление материально-технической базы дома культуры в п. ВНИИСС и в с. Лопатки* | *4 кв. 2020* | *Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры не менее 8000 человек* |
| СЗ 1.3.4 | 1.3.24 Реставрационные работы историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» | 2021-2023 | Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры |  | Отдел по культуре |
| СЗ 1.3.5 | 1.3.25. Благоустройство населенных пунктов | 2019-2021 | Повышение удовлетворенности граждан уровнем благоустройства населенных пунктов     | ФБ, ОБ, МБ Муниципальные программы поселений | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
|   | *1.3.25.1. Благоустроены дворовые территорий по ул. Юбилейная, ул. 50 лет Октября, ул. Строителей в р.п. Рамонь* | *3 кв. 2019* |
|   | *1.3.25.2. Благоустроены дворовых территорий в п. ВНИИСС* | *3 кв. 2019* |
|  | *1.3.25.3 Благоустроены дворовых территорий в п. ВНИИСС* | *4 кв. 2020* |
|  | *1.3.25.3 Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Студенческая д.1, д.2, д.3 и ул. Школьная д.14 в п. Комсомольский* | *3 кв. 2020* |
|   | *1.3.25.4. Построен тротуар в с. Березово* | *3 кв. 2019* |
|   | *1.3.25.5. Построен тротуар в п. Бор* | *3 кв. 2019* |
|  | *1.3.25.6.Благоустройство существующего тротуара возле детского сада № 4 в п. Рамонь* | *3 кв. 2020* |
|  | *1.3.25.7. Построен тротуар в с. Айдарово* | *3 кв. 2020* |
|  | *1.3.25.8. Построен тротуар в с. Ямное* | *3 кв. 2020* |
|  | *1.3.25.9. Построен тротуар в с. Новоживотинное* | *3 кв. 2020* |
|  | *1.3.25.10.Благоустройство сквера в п. Бор* | *3 кв. 2020* |
|  | *1.3.25.11 Благоустройство пешеходных зон в с. Русская Гвоздевка* | *3 кв. 2020* | Повышение удовлетворенности граждан уровнем благоустройства населенных пунктов | ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
|  | *1.3.25.12 Благоустройство тротуара в с. Русская Гвоздевка по ул. Кирова* | *3 кв. 2020* | Повышение удовлетворенности граждан уровнем благоустройства населенных пунктов | ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
|  | *1.3.25.13 Благоустройство тротуара в с. Лопатки* | *3 кв. 2020* | Повышение удовлетворенности граждан уровнем благоустройства населенных пунктов | ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
| СЗ 1.3.5 | 1.3.26.Отремонтированы автомобильные дороги протяженностью 31 км в 28 населенных пунктах | 3-4 кв. 2020 | Повышение удовлетворенности граждан уровнем благоустройства населенных пунктов | ГП «Развитие транспортной системы»Средства областного и местного бюджетов | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
| СЗ 1.3.6 | 1.3.27. Организация вывоза отходов на полигоны ТКО и перерабатывающие предприятия  | 2019-2035 | Снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, в том числе ТКО | Средства населения | Отдел имущественных и земельных отношений |
| СЗ 1.3.6 | 1.3.28. Внедрение на территории района раздельного сбора отходов | 2019-2035 | Снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, в том числе ТКО | Средства бюджетов поселений | Отдел имущественных и земельных отношений |
|  | 1.3.29. Рекультивация несанкционированной свалки, расположенной на территории Рамонского района на земельных участках с кадастровыми номерами 36:25:0100095:3 и 36:25:0100095:216 (включая ПИР) | 2021-2023 | МП «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» |
|  | 1.3.30 Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Березовском сельском поселении  | *3 кв. 2020* | Улучшение благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов, сокращение объема несанкционированных свалок, снижение уровня воздействия на окружающую среду при транспортировке ТБО спецтранспортом. | ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
|  | 1.3.31 Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Моховатка, с. Медовка, с. Хвощеватка | *3 кв. 2020* | Улучшение благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов, сокращение объема несанкционированных свалок, снижение уровня воздействия на окружающую среду при транспортировке ТБО спецтранспортом. | ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
| СЗ 1.3.7 | 1.3.32.Обустройство и ремонт воинского захоронения в поселениях  | 2019-2020  | Повышение удовлетворенности граждан уровнем благоустройства населенных пунктов | МБ Муниципальные программы поселений | Отдел градостроительной деятельности  |
|  | *1.3.32.1 Ремонт воинского захоронения в с. Чертовицы* | *4 кв. 2019* |
|  | *1.3.32.2 Ремонт воинского захоронения в с. Ломово* | *4 кв. 2019* |
|  | *1.3.32.3 Ремонт воинского захоронения в с. Большая Верейка* | *4 кв. 2019* |
|  | *1.3.32.4 Ремонт воинского захоронения в с. Хвощеватка* | *4 кв. 2019* |
|  | *1.3.32.5 Ремонт воинского захоронения в с. Бор* | *3 кв. 2020* | МП «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы» | Администрация Рамонского городского поселения |
|  | *1.3.32.6 Ремонт воинского захоронения в с. Горожанка*  | *3 кв. 2020* |  | Администрация Горожанского сельского поселения  |
|  | *1.3.32.7 Ремонт воинского захоронения в с. Ямное* | *3 кв. 2020* | ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
| **СЦ 1.4.** | **Обеспечение доступности качественных услуг связи на всей территории района, развитие цифровых технологий и их использования в различных сферах деятельности** |
| СЗ 1.4.1 | 1.4.1. Создание условий для строительства в населенных пунктах района линий широкополосного и мобильного интернета | 2019-2035 | Обеспечение к 2035 году широкополосного доступа к сети "Интернет" во всех населенных пунктах района | ВБ средства ПАО «Ростелеком» | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
| СЗ 1.4.2 | 1.4.2. Внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в сфере образования, медицинского обслуживания, науки, социальной защиты населения, культуры и средств массовой информации | 2019-2035 | Улучшение качества жизни населения | Муниципальные программы Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
| СЗ 1.4.2 | 1.4.3. Создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 2019-2035 | Обеспечение возможности получения жителями района муниципальных услуг | Муниципальная программа «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы |
| **СЦ 2.1.** | **Модернизация структуры промышленного и сельскохозяйственного производства** |
| СЗ 2.1.1СЗ 3.1.1 | 2.1.1. Увеличение мощности Кондитерской фабрики  | 2019-2024 | Привлечение инвесторов в район;создание новых рабочих мест;увеличение поступлений налогов в бюджет района | ВБ средстваООО "КДВ Воронеж" | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
| СЗ 2.1.1СЗ 3.1.1 | 2.1.2. Строительство завода по производству листового пенополистирола и несъемной опалубки  | 2019-2021 | Привлечение инвесторов в район;создание новых рабочих мест;увеличение поступлений налогов в бюджет района | ВБ средства ООО "Пенопласт Центр" | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|   | *2.1.2.1. Установлено оборудование* | *3 кв. 2020* |   |
| СЗ 2.1.1 | 2.1.3. Создание инфраструктуры для развития на территории с. Новоживотинное предприятий малого и среднего бизнеса | 2021  | Стимулирование развития предприятий малого и среднего бизнеса | ВБ средства | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
| СЗ 2.1.1 | 2.1.4. Строительство 4 магазинов в Айдаровском с/п и предприятия общественного питания в Горожанском с/п  | 2020  | Улучшение качества предоставления услуг розничной торговли и общественного питания | ВБ средства | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
| СЗ 2.1.2 | 2.1.5. Проект «Строительство птицефабрики с цехом глубокой переработки мяса утки "Мулард" и печени Фуа-гра» | 2019-2026 | Развитие импортозамещающих отраслей   | ВБ средстваООО "Агрохолдинг Рамонская индейка" | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|  | *2.1.5.1. Разработан бизнес- план* | *3 кв. 2019* |
|  | *2.1.5.2. Разработана ПСД* | *4 кв. 2019* |
|  | *2.1.5.3. Закуплено основное и вспомогательное оборудование* | *4 кв. 2020* |
|   | *2.1.5.4. Завершено строительство основного производства*  | *4 кв. 2020* |
|  | *2.1.5.5. Завершено строительство завода по убою и глубокой переработки мяса птицы* | *3 кв. 2021* |
|  | *2.1.5.6. Завершено строительство завода по приготовлению комбикормов* | *4 кв. 2022* |
|   | *2.1.5.7. Введен в эксплуатацию* | *2022* |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.6. Строительство производственного здания. ООО Молочный комбинат "Богдановский" | 2019 | Привлечение инвесторов в район;создание новых рабочих мест; увеличение поступлений налогов в бюджет района | ВБ средстваООО Молочный комбинат "Богдановский" | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|  | *2.1.6.1. Введен в эксплуатацию* | *2019* |
| СЗ 2.1.2 | 2.1.7. Создание эффективного сельскохозяйственного комплекса |   | Привлечение инвесторов в район;создание новых рабочих мест; увеличение поступлений налогов в бюджет района | ВБ средства  | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
| СЗ 2.1.2СЗ 3.1.1 | 2.1.8. Проект «Строительство производственной площадки по производству фритюрного масла для сетей общественного питания» | 2019-2023 | Привлечение инвесторов в район;создание новых рабочих мест; увеличение поступлений налогов в бюджет района | ВБ средстваООО АПК "Чистая Поляна" | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|  | *2.1.8.1. Запуск 2-ой линии по переработке семян подсолнечника* | *2 кв. 2019* |
|  | *2.1.8.2. Строительство инженерной инфраструктуры*  | *2020* |  |
|  | *2.1.8.3. Запуск 3-й линии по рафинации и дезодорации растительных масел* | *4 кв. 2022* |   |
| СЗ 2.1.2 | 2.1.9. Строительство производственного корпуса №2 ООО «УНИПАК» | 2019 | Привлечение инвесторов в район;создание новых рабочих мест;увеличение поступлений налогов в бюджет района | ВБ средства ООО «УНИПАК» | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|  | *2.1.9.1. Введен в эксплуатацию* | *2019* |
| **СЦ 2.2.** | **Поддержка предпринимательской инициативы и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района** |
| СЗ 2.2.1 | 2.2.1. Создание реестра инвестиционных площадок для развития малого бизнеса | 2019-2035 | Улучшения условий ведения бизнеса  | Муниципальная программа «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
| СЗ 2.2.2 | 2.2.2. Расширение перечня услуг объектов инфраструктуры объектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2035 | Улучшения условий ведения бизнеса  | ВБ средстваАНО "РРЦПП"Филиал АУ «МФЦ» | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
| СЗ 2.2.2 | 2.2.3. Развитие информационно-консультационной, организационной, финансовой и имущественной поддержки СМСП | 2019-2035 | Улучшения условий ведения бизнеса  | Муниципальная программы«Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области" | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
| СЗ 2.2.3 | 2.2.4 Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства | 2020 | Улучшения условий ведения бизнеса | Муниципальная программы«Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области" | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
| **СЦ 2.3.** | **Развитие современной транспортно-логистической инфраструктуры** |
| СЗ 2.3.1 | 2.3.1. Строительство производственно-технического комплекса с автосервисом и автомойкой для грузовых автомобилей | 2019-2021 | Создание комфортных жизненных условий в процессе передвижения на большие расстояния, техническое обеспечение процесса передвижения   | ВБ средства ИП Григорьева В.И. | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|   | *2.3.1.1. Построена автомойка для грузовых автомобилей* | *3 кв. 2019* |
|  | *2.3.1.2. Приобретено и установлено оборудование* | *4 кв. 2020* |
|   | *2.3.1.3. Введен в эксплуатацию* | *1 кв. 2021* |
| СЗ 2.3.1 | 2.3.2. Строительство ангара для ремонта автотранспортных средств  | 2019 | Создание комфортных жизненных условий в процессе передвижения на большие расстояния, техническое обеспечение процесса передвижения | ВБ средства ООО "Старт" | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|   | *2.3.2.1. Введен в эксплуатацию* | *4 кв. 2019* |   |
| СЗ 2.3.1 | 2.3.3. Строительство базы обслуживания грузового транспорта | 2019-2020 | Создание комфортных жизненных условий в процессе передвижения на большие расстояния, техническое обеспечение процесса передвижения  | ВБ средства ООО «Лидер Авто» | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|   | *2.3.3.1. Введена в эксплуатацию* | *4 кв. 2020* |
| СЗ 2.3.1 | 2.3.4. Строительство придорожного автосервиса | 2020-2021 | Создание комфортных жизненных условий в процессе передвижения на большие расстояния, техническое обеспечение процесса передвижения  | ВБ средства ООО "Международный транспортный сервис" | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|  | *2.3.4.1. Разработка бизнес-плана* | *1 кв. 2020* |
|   | *2.3.4.1. Введен в эксплуатацию* | *4 кв. 2021* |
| СЗ 2.3.2 | 2.3.5. Строительство складского помещения для хранения с/х продукции  | 2019 | Повышение удовлетворенности потребителя и повышение качества услуг  | ВБ средства ИП Сошникова Е.Г. | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|   | *2.3.5.1. Введено в эксплуатацию* | *4 кв. 2019* |
| СЗ 2.3.2 | 2.3.6. Строительство склада готовой продукции | 2019 | Повышение удовлетворенности потребителя и повышение качества услуг | ВБ средства ООО "СП "Дон" | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|  | *2.3.6.1. Введен в эксплуатацию* | *4 кв. 2019* |
| СЗ 2.3.3 | 2.3.7. Строительство логистического комплекса СЛК-5 | 2020 | Привлечение инвесторов в район;создание новых рабочих мест;увеличение поступлений налогов в бюджет района | ВБ средства ООО Фирма "Старт" | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|  | *2.3.7.1. Введен в эксплуатацию* | *4 кв. 2020* |
| СЗ 2.3.4 | 2.3.8. Строительство логистического комплекса СЛК-4 | 2020 | Привлечение инвесторов в район;создание новых рабочих мест;увеличение поступлений налогов в бюджет района | ВБ средства ООО Фирма "Старт" | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|  | *2.3.8.1. Введен в эксплуатацию* | *4 кв. 2020* |
| СЗ 2.3.5 | 2.3.9. Строительство здания для производства органических удобрений и комбикорма | 2020-2021 | Привлечение инвесторов в район;создание новых рабочих мест;увеличение поступлений налогов в бюджет района | ВБ средства Ошевнев А.В. | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|  | *2.3.9.1. Завершено строительство производственного здания* | *3 кв. 2020* |
|  | *2.3.9.2. Приобретено оборудование по производству удобрений* | *4 кв. 2020* |
|  | *2.3.9.3. Введен в эксплуатацию* | *2 кв. 2021* |  |
| СЗ 2.3.3 | 2.3.7. Строительство автомобильной дороги от земельного участка, расположенного по адресу: р.п. Рамонь, ул. Фридриха Энгельса, примерно в 500 м по направлению юго- запад от ориентира жилого дома №10, расположенного за пределами участка до автомобильной дороги М-4 «Дон» Рамонь в Айдаровском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области» протяженностью 2,3 км. | 4 кв. 2019 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Средства дорожного фонда Воронежской области | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности |
| **СЦ 2.4.** | **Создание в Рамонском муниципальном районе туристско-рекреационного кластера** |
| СЗ 2.4.1 | 2.4.1. Создание Рамонского туристического кластера | 2030 | Развитие местных культурных традиций, обычаев и оживление народного творчества | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» | Отдел по культуре |
|  | 2.4.1.1. Разработка туристического паспорта Рамонского муниципального района Воронежской области | 4 кв. 2019 |  | Отдел по культуреОтдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
| СЗ 2.4.2 | 2.4.2. Создание Музея ремесел в с. Новоживотинное | 2032 | Увеличение туристического потока | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» | Отдел по культуре |
| СЗ 2.4.3 | 2.4.3. Создание краеведческого музея Рамонского муниципального района | 2025 | Развитие местных культурных традиций, обычаев и оживление народного творчества | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» | Отдел по культуре |
| **СЦ 3.1.** | **Создание в сельских поселениях района новых точек экономического роста, обеспечивающих доходы бюджета и повышающих занятость и доходы населения сельских поселений и района в целом** |
| СЗ 3.1.1 | 3.1.1. Строительство животноводческого комплекса по выращиванию телят крупного рогатого скота и открытой площадки для откорма №2 | 2019-2020 | Привлечение инвесторов в район;создание новых рабочих мест;увеличение поступлений налогов в бюджет района  | ВБ средстваООО "Заречное" | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|   | *3.1.1.1. Введен в эксплуатацию* | *4 кв. 2020* |
| СЗ 3.1.1 | 3.1.2. Строительство завода по сборке с/х техники | 2019-2021 | Привлечение инвесторов в район;создание новых рабочих мест;увеличение поступлений налогов в бюджет района   | ВБ средстваООО "КУН Восток" | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования |
|  | *3.1.2.1. Разработан бизнес- план* | *3 кв. 2019* |
|  | *3.1.2.2. Разработана ПСД* | *4 кв. 2019* |
|   | *3.1.2.3. Построено здание завода* | *3 кв. 2021* |
|   | *3.1.2.4. Закуплено оборудование* | *4 кв. 2021* |
|   | *3.1.2.5. Введен в эксплуатацию* | *2021* |   |
| **СЦ 3.2.** | **Развитие местного самоуправления** |
| СЗ 3.2.1 | 3.2.1. Привлечение населения к участию в реализации проектов инициативного бюджетирования | 2019-2035 | Увеличение числа граждан, принимающих участие в инициативном бюджетировании | Муниципальная программа "Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области" | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы |
|  | *3.2.1.1. Инициативное бюджетирование: гражданские инициативы: сквер в Бору:* *Название «Обустройство сквера в п. Бор»* |  3 кв. 2020 |  |
|  | *3.2.1.2. Инициативное бюджетирование: местные инициативы:* *Текущий ремонт системы водоснабжения в х. Красное (Северная сторона)* | 4 кв. 2020 |  |  |  |
|  | *3.2.1.3..Текущий ремонт сети водоснабжения от д. 1 до д. 22/1 по ул. Центральная в д. Богданово Рамонского района Воронежской области* | 15.10.2020 |  |
|  | *3.2.1.4. Устройство тротуара по ул. Шоссейная в с. Новоживотинное (в числе лучших проектов по итогам 2020 года)* | 3 кв. 2020 |  |
| СЗ 3.2.1 | 3.2.2. Поддержка администрацией муниципального района инициатив жителей по решению социально-бытовых проблем населенных пунктов | 2019-2035 | Увеличение числа граждан, принимающих участие в ТОССоздание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | ВБ средства, МБМуниципальная программа «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области»,  | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы |
|  | *3.2.2.1. Предоставлена субсидия на реализацию проектов ТОС* | *4 кв. 2019* |

 ».