Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития

Рамонского муниципального района на 2019 год и на период до 2021 года

Раздел «Промышленность»

Одним из основных видов экономической деятельности для инвестиционных вложений в отчетном периоде было обрабатывающие производство (37%).

В 2017 году продлена инвестиционная фаза наиболее крупных проектов:

- увеличение мощности кондитерской фабрики ООО «КДВ Воронеж» в д. Богданово. С начала реализации проекта введены в эксплуатацию 55 линий по выпуску кондитерских изделий и ведется монтаж 6 линий. В текущем году планируется монтаж еще 9 линий. Суммарный парк оборудования ООО «КДВ Воронеж» к концу 2018 года составит 70 комплектных линий по выпуску кондитерских изделий. Объем инвестиций с начала реализации проекта составляет более 21,6 млрд. рублей, в том числе за 2017 год - 4,1 млрд. рублей.  На предприятии в 2017 году создано 714 рабочих мест, в I полугодии 2018 года среднесписочная численность рабочих составляет 3137 человек. Инвестиционная фаза данного проекта подходит к завершению. На 2018 год запланировано 1,8 млрд. рублей.

- строительство второй очереди площадки на 48 000 голов по выращиванию молодняка КРС от 3-дневного возраста до периода заключительного откорма ООО «Заречное» в Ступинском сельском поселении. В 2017 году предприятием освоено 5,2 млрд. рублей инвестиций. Планируется создать дополнительно около 70 рабочих мест.

В отчётном периоде продолжилась реализация проектов:

- строительство молочно-товарного комплекса в с. Скляево (ООО НПКФ «Агротех Гарант Задонье»). Комплекс на сегодняшний момент включает в себя: 2 технологических коровника по производству молока, родильное отделение для коров, контрольный двор для раздоя первотелок, коровник для сухостойных коров и нетелей, телятник на 380 голов в возрасте 0-180 дней. Планируемое поголовье при достижении полной производственной мощности (с учётом молодняка) составит 1 800 голов. С начала реализации предприятием освоено 451,2 млн. рублей инвестиций, в 2017 году - 121,6 млн. рублей. Создано более 160 рабочих мест;

- строительство завода по подготовке семян зерновых культур в п. Комсомольский (ООО НПКФ «Агротех Гарант Березовский»). Основная задача зерноочистительного комплекса - подготовка семян зерновых и зернобобовых культур высших репродукций. С начала реализации инвестиционного проекта освоено 608,1 млн. рублей инвестиций, в том числе в 2017 году - 383,3 млн. рублей. Планируется создать более 20 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию завода планируется в 3 квартале 2018 года.

Эти предприятия, в свою очередь, – экономическая основа развития Комсомольского и Скляевского сельских поселений.

В 2017 году реализованы проекты по строительству завода по производству минерального порошка с объемом производства 40 тыс. тонн в год и дробильно – сортировочный комплекса, с объемом производства щебня в объеме 200 тыс. тонн в год в д. Кривоборье (ООО «Стройсантехмонтаж»). Освоено 132,4 млн. рублей инвестиций, создано 70 рабочих мест.

В 2018 году продолжается строительство комплекса по переработке семян подсолнечника ООО «АПК Чистая поляна» в с. Чистая поляна, стоимостью - 150,0 млн. рублей. В I полугодии 2018 года запущена первая производственная линия, с объемом производства 30 тонн/месяц готовой продукции. Проектная мощность завода, обеспечивающая производство составит 3000 тонн/месяц. На предприятии создано 11 рабочих мест из запланированных 50. Объем инвестиций в 2017 году составил 58,2 млн. рублей. Проект ориентирован на отечественное сырье – семена подсолнечника, которые являются традиционно выращиваемой масличной культурой в Центрально-Черноземном регионе и прилегающих к нему южных областях РФ.

Компания ООО «Полонис Групп» в настоящее время заканчивает подготовку к началу строительства комплекса по производству грибов шампиньонов, грибных полуфабрикатов, компоста и мицелия, которое планируется в IV квартале 2018 года. Мощность производства составит 10 000 тонн грибов в год с логистическим комплексом по кратковременному хранению и упаковке продукции. Объем инвестиций 5,4 млрд. рублей.

Проект направлен на импортозамещение грибной продукции в торговых сетях и магазинах Центрального, Северо-Западного и Уральского Федеральных округов.

Осуществление данных проектов позволит обеспечить выпуск импортозамещающей продукции, создать новые рабочие места и будет способствовать развитию сельскохозяйственного кластера в районе.

Кроме того, на территории муниципального района успешно развиваются промышленные предприятия малого бизнеса: это предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, декоративного стекла, строительных материалов, кондитерских изделий, пластиковых панелей, предприятие по производству мебели и матрасов и др.

Заместитель главы администрации

муниципального района                                                                        Ю.В. Богов

Хухуа Е.Р.

8-47340-2-14-23