Контрольно-ревизионная комиссия Рамонского муниципального района Воронежской области совместно с Контрольно-счетной палатой Воронежской области провели «Аудит эффективности использования средств, направленных на реализацию мероприятий, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» в 2019-2022 годах и текущем периоде 2023 года».

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.2.6 плана работы Контрольно-ревизионной комиссии Рамонского муниципального района на 2023 год, Приказ председателя Контрольно-ревизионной комиссии от 31.07.2023 г. № 06, Решение контрольно-счетной палаты Воронежской области о проведении параллельного контрольного мероприятия от 19.07.2023года.

Целью контрольного мероприятия является:

Оценить эффективность использования средств, направленных на реализацию мероприятий, связанных с переселением граждан из аварийного фонда.

Перечень проверенных объектов:

- администрация Айдаровского сельского поселения;

- администрация Горожанского сельского поселения;

- администрация Новоживотинновского сельского поселения;

- администрация Комсомольского сельского поселения.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 19.07.2023г. по 30.11.2023г.

В 2019-2022 годах и текущем периоде 2023 года на реализация мероприятия «Аудит эффективности использования средств, направленных на реализацию мероприятий, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» в 2019-2022 годах и текущем периоде 2023 года» проведена в четырех поселениях. В текущем 2023 году мероприятия по переселению из непригодного для проживания фонда на момент проверки не выполнены, в связи с тем, что сроки завершения мероприятия не наступили.

В ходе проверки выявлено нарушение ч.8.2. ст.32 Жилищного кодекса РФ, один акт направлен в прокуратуру Рамонского района, с целью получения правовой оценки указанного нарушения.