

Инвестиционное предложение по проекту реконструкции и эксплуатации детского парка в

р.п. Рамонь Рамонского муниципального района Воронежской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рамонь 2024 год

РАЗДЕЛ 1. Описание проекта и обоснование его актуальности.

1. Наименование проекта: «Проект - реконструкции и эксплуатации детского парка в р.п. Рамонь Рамонского муниципального района Воронежской области»;
2. Сведения о публичном партнёре/конценденте. Рамонское городское поселение Рамонского муниципального района Воронежской области;
3. Обоснование актуальности проекта. Объект располагается в центральной части посёлка, в непосредственной близости от дворцово-паркового комплекса «Дворец Ольденбургских» и районного дома культуры «Клуб Сахарников». В связи с чем имеет очень высокую проходимость, Детский парк на регулярной основе посещает большое количество жителей и гостей Рамонского района, он является основным местом для проведения детских праздничных и культурных мероприятий.

В настоящее время потенциал парка используется не полностью, часть оборудования требует замены или нуждается в реконструкции, в осенне-зимний период посещаемость парка низкая в виду отсутствия сезонных активностей и необходимого оборудования, реализация проекта позволит решить указанную проблему.

Детский парк – одно из любимых и популярных мест отдыха маленьких жителей Рамони и их родителей, его реконструкция и развитие безусловно положительно скажется на качестве их жизни, а реализация культурных и образовательных проектов на базе парка даст новый толчок развитию культурной жизни района.

1. Краткое описание проекта. Проект должен включать в себя благоустройство детского парка в тематике «Петр I в Рамони, строительство флота», включающее в себя реконструкцию пешеходных дорожек, реконструкцию детской площадки с заменой покрытия, увеличение зелёных насаждений, создание малых архитектурных форм, фотозоны, разработка активностей для осенне-зимнего периода. Установку информационного стенда, содержащего исторические факты о деятельности Петра I в Рамонском крае».

Предмет проекта: проектирование - реконструкция – целевая эксплуатация и техническое обслуживание объекта концессионного соглашения.

Статус проекта: подготовка решения о заключении концессионного соглашения (прединвестиционная стадия).

Форма реализации проекта: концессионное соглашение (Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»)

1. Финансирование создания объекта. Реализация проекта планируется за счёт инвестиций частной стороны.

Участие сторон в реализации проекта

|  |  |
| --- | --- |
| концедент | концессионер |
| передача земельного участка в аренду | проектирование и реконструкция объекта |
| приобретение у концессионера услуг по фиксированной цене в согласованном объёме (услуги по предоставлению площадки для проведения культурно-массовых мероприятий) | техническое обслуживание объекта (содержание объекта, проведение текущих и капитальных ремонтов) |
| обеспечение объекта инженерной инфраструктурой до границ земельного участка | целевая эксплуатация (оказание услуг) |

1. Необходимость проектирования объекта частным партнером/концессионером. Осуществление проектирования частной стороной позволит использовать ресурсы и компетенции частного партнёра для оказания социально-значимых услуг, повышения их качества и удовлетворённости потребителей, а также даст возможность концессионеру создать объект, максимально отвечающий его требованиям.
2. Необходимость осуществления частным партнером/концессионером полного или частичного финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта. Передача объекта по концессионному соглашению позволит снять финансовую нагрузку по содержанию и реконструкции парка на бюджет района.
3. Необходимость обеспечения публичным партнером/концедентом частичного финансирования создания частным партнером/концессионером объекта, а также финансирование его эксплуатации и (или) технического обслуживания. Финансирование публичной стороной не предполагается.

РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом целей и задач, которые предусмотрены документами стратегического планирования.

1. Цели реализации проекта. Основной целью проекта ставится повышение эффективности функционирования объекта «Детский парк».
2. Задачи реализации проекта. Реализация проекта позволит решить ряд задач, направленных на развитие района, таких как:

- улучшение качества досуга жителей и гостей посёлка Рамонь;

- улучшение архитектурного облика посёлка;

- усиление туристической привлекательности района;

- расширение возможностей при проведении и организации культурно-массовых мероприятий, направленных на культурное и патриотическое воспитание детей и молодёжи;

- увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом.

1. Цели и (или) задачи, предусмотренные государственными (муниципальными) программами, на достижение которых направлена реализация проекта, с указанием правовых актов и их пунктов. Основная цель проекта (повышение эффективности функционирования объекта «Детский парк») отвечает генеральной цели стратегического развития Рамонского муниципального района о существенном росте качества жизни населения на основе развития всех сфер экономики и эффективного функционирования объектов социальной инфраструктуры (генеральная цель определена решением совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области от 20.11.2018 № 322 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области а период до 2035 года).

Проект отвечает целям подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области», утверждённой постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 03.12.2013 № 500 «Об утверждении муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области». В паспорте подпрограммы 2 закреплены следующие цели:

1. Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала района и информированности населения и заинтересованных субъектов туриндустрии о туристском потенциале района.

2. Привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма.

Паспорт подпрограммы утверждён постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от № О внесении изменения в постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 03.12.2013 № 500 «Об утверждении муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».

РАЗДЕЛ 3. Сведения об объекте.

1. Вид объекта: детский парк р.п. Рамонь;

- кадастровый номер участка 36:25:0100043:184;

- категория земель: земли поселений (земли населённых пунктов) для размещения парка культуры и отдыха;

- площадь объекта: 7183 м2;

- инфраструктура объекта: объект расположен в центральной части посёлка, в непосредственной близости от него находится кафе, Дом культуры «Клуб Сахарников», Дворцово-парковый комплекс «Дворец Ольденбургских», памятник «Карета», имеется парковка. У объекта хорошая транспортная доступность, есть оборудованный пешеходный переход и система освещения в тёмное время суток. В парке частично выполнено озеленение с использованием многолетних деревьев, кустарников и декоративных растений с применением капельной системы автополива. Имеется система пешеходных дорожек, вымощенных тротуарной плиткой, и декоративное металлическое ограждение по всему периметру объекта;

- перечень оборудования, расположенного на территории парка:


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | спортивный комплекс с брусьями | 2018 |
| 2 | качели двойные | 2018 |
| 3 | игровой комплекс "Зов джунглей" | 2021 |
| 4 | качалка-балансир | 2018 |
| 5 | качели на пружине | 2018 |
| 6 | игровой комплекс "Паровоз" | 2018 |
| 7 | карусель | 2018 |
| 8 | песочница | 2018 |
| 9 | малые архитектурные формы:  заяц -1 штука;  олень -1 штука;  медведь -1 штука;  елки - 4 штуки | 2021 |
| 10 | скамейки (15 штук) | 2018 |
| 11 | сцена стационарная, крытая | 2018 |
| 12 | уличное освещение (22 фонаря) | 2018 |
| 13 | урны (15 шт) | 2018 |
| 14 | система видеонаблюдения (1 камера) | 2020 |

- фото объекта:



1. Наименование собственника объекта, предлагаемого к реконструкции: Рамонское городское поселение Рамонского муниципального района Воронежской области.
2. Адрес (место нахождения) объекта, предлагаемого к созданию и (или) реконструкции. Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь, ул. Мосина 7б/1.

- схема расположения объекта на кадастровой карте:



1. Перечень имущества, которое планируется создать.

Для реализации проекта планируется установка оборудования согласно следующему перечню:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Оборудование | | Кол-во, штук |
| 1 |  | Игровой комплекс | 1 |
| 2 | Воркаут-качели Тип 1 Гнездо 653.01 | Качели подвесные | 1 |
| 3 | https://sportishka.com/uploads/posts/2022-11/1667472073_62-sportishka-com-p-pervie-shakhmati-pinterest-62.jpg | Шахматные фигуры в морской стилистике (размер фигур от 40 до 55 см) | 32 |
| 4 |  | Лавочка детская со столом | 1 |
| 5 |  | Песочница | 1 |
| 6 |  | Малая архитектурная форма «белка» | 1 |
| 7 |  | Малая архитектурная форма «еж» | 1 |
| 8 | https://0lik.ru/uploads/posts/2013-03/1364662554_qlg4qftudx3hkcw.jpeg | Фигура Петра 1 для фотозоны | 1 |
| 9 |  | Информационный стенд | 1 |
| 10 |  | Павильон для продажи сувенирной продукции и организации проката спортивного и игрового инвентаря | 1 |
| 11 | https://xn--e1apakdo.xn--p1ai/upload/iblock/9cd/9cd250665f341651a5dca2cfdf66faf8.jpg | Покрытие для детской площадки | в количестве достаточном для полного покрытия детской площадки |

РАЗДЕЛ 4. Срок реализации проекта или порядок определения такого срока.

1. Срок реализации соглашения: 15 лет, начиная от даты подписания концессионного соглашения (пункт 6.1. приложения «Проект концесионного соглашения»).
2. Срок осуществления частным партнером/концессионером проектирования объекта: не более 3 (трех) месяцев с даты подписания концессионного соглашения (пункт 6.3. приложения «Проект концесионного соглашения»).
3. Срок создания объекта частным партнёром/концессионером: не более 1 года с даты подписания соглашения (пункт 6.2. приложения «Проект концесионного соглашения»)
4. Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным партнером/концессионером. 15 лет, с даты подписания концессионного соглашения.

РАЗДЕЛ 5. Оценка возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации проекта.

1. Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта.

В рамках реализации проекта предпологается проведение реконструкции парка, нацеленной на его круглогодичное использование, увеличение посещаемости парка, расширение функциональных возможностей. При успешной реализации проекта должен выполняться следующий перечень услуг:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид услуги | Количество оказанных услуг (шук/год) |
| проведение массовых тематических мероприятий | не менее 15 |
| проведение образовательных и творческих мастер классов | не менее 60 |
| проведение тематических ярмарок | не менее 3 |
| реализация сувенирной продукции | на постоянной основе |

1. Планируемая себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта.

Предполагаемые услуги будут длительными, поэтому их себестоимость будет рассчитываться этапами. Так как в процессе могут измениться цены на материалы, зарплата рабочих.

1. Объем планируемой выручки частного партнера от представления потребителям товаров, работ, услуг в рамках реализации проекта.

Концессионер при реализации проекта может получить доход от нескольких возможных источников:

1. Прокат электромобилей для детей.

Затраты:

Стартовые вложения - покупка техники – 90 000 рублей (6 машин по 15 000 рублей каждая);

Ежемесячные затраты: заработная плата оператору – 18 000 рублей,

ремонт машинок- 10000 рублей.

Доходы и подсчёт прибыли:

Стоимость 15-минутного катания 150 рублей. Количество детей в день (в среднем), катающихся на машинке, 25 человек. Прибыль – 3 750 рублей в день.

Количество тёплых и ясных дней в летнем месяце – 20, отсюда месячная выручка составит 75 000 рублей.

Отняв обязательные расходы и налоги, чистая ежемесячная прибыль составит 44 000 рублей.

Оценка рентабельности и срок окупаемости проекта

Рентабельность=44 000/75 000\*100%=59%.

Срок окупаемости 2 месяца. Таким образом, исходя из возможности использования проката в период с мая по сентябрь включительно, проект начинает приносить прибыль уже на третий месяц реализации.

1. Сдача площадей для уличной торговли безалкогольными напитками и сладостями во время проведения массовых мероприятий.

Стоимость аренды 1 м2 площади торгового места составляет 1000 рублей в день. В течении года проводится около 15 массовых мероприятий, на которых возможно проведение уличной торговли. На территории парка возможна организация 6 торговых точек, площадью 4 м2. Выручка за год составит 360 000 рублей.

1. Организация павильона для реализации сувенирной продукции и проката спортивного инвентаря.

Сувенирная продукция, которая будет представлена в магазине, будет относиться к различным видам товаров, включая товары народного промысла, дизайнерские предметы интерьера и декора, предметы художественного искусства, посуда, символика, бижутерия, текстиль, аксессуары, кондитерские изделия длительного хранения с символикой Рамони (конфеты)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Стоимость, руб.** |
| 1 | Сувениры с символикой/памятными местами города | Магниты, брелоки, тарелки, кружки, ложки, фляжки, часы, гербы, вымпелы, настольные статуэтки, значки, майки, головные уборы | 30 – 8 000 |
| 2 | Книги | Книги о краеведении, подарочные издания, книги, посвященные известным горожанам | 200 – 1500 |
| 3 | Печатная продукция | Календари, ежедневники с символикой, путеводители, карты, фотокарточки, бумажные пакеты, открытки, грамоты | 50 – 2 000 |
| 4 | Картины/иконы | Пейзажи, натюрморты, портреты, панно | 500 – 4000 |
| 5 | Посуда | Посуда из дерева и керамики | 150 – 5000 |
| 6 | Игрушки | Мягкие игрушки, керамика, матрешки, тряпичные куклы | 100 – 5000 |
| 7 | Предметы интерьера, декора | Часы, статуэтки, украшения, свечи, подсвечники, копилки, дизайнерские декоративные изделия, сундуки, вазы, шкатулки, рамки, настольные лампы | 100 – 7000 |
| 8 | Настольные игры | Шахматы, шашки, домино | 250 – 5000 |
| 9 | Текстиль и аксессуары | Подушки, платки, сумки, кошельки | 150 – 5 000 |
| 10 | Бижутерия | Бусы, браслеты, серьги, подвесы, дизайнерская бижутерия | 50 – 3 000 |

Магазин будет работать в среднем ценовом сегменте (средний чек – 1000 руб.) и ориентироваться на широкую аудиторию покупателей. Продукция будет закупаться мелким оптом у местных производителей сувенирной продукции. У них будут приобретаться как готовые изделия, так и их проекты для передачи заказов на малые предприятия. Для предотвращения проблем с неустойчивостью спроса ассортимент магазина будет пополняться тематическими товарами к новогодним и весенним праздникам.

Местоположение сувенирного магазина – детский парк р.п Рамонь. Магазин будет находиться в центре посёлка, на улице с высокой проходимостью, с большим числом достопримечательностей. Торговая точка будет хорошо просматриваться, освещаться в вечернее время суток.

Инвестиции в открытие сувенирного магазина составят 365 000 руб. Основные статьи инвестиционных затрат представлены ниже:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Статья затрат** | **Сумма, руб.** |
| *Вложения в недвижимость* | | |
| 1 | Стоимость павильона | 250 000 |
| *Оборудование помещения* | | |
| 2 | Комплект оборудования | 15000 |
| *Оборотные средства* | | |
| 5 | Оборотные средства | 50 000 |
| 6 | Стартовое товарное наполнение (возможно взятие товара под реализацию) | 50 000 |

Учитывая средний чек сувенирного магазина в размере 1000 руб., для того, чтобы магазин приносил прибыль, будет достаточно 120 покупателей в месяц (4 покупателя в день). Уровень пороговой выручки, обеспечивающий безубыточность фирмы, составит 120 000 руб. Плановый объем продаж будет находиться на уровне 20 клиентов в день, что позволит рассчитывать на чистую прибыль в размере 100 000 руб.

1. Проведение платных мастер-классов, выставок, театральных представлений в дни школьных каникул или выходные, как собственными силами, так и на договорной основе.

Средний чек на проведение мастер-класса в Рамонском районе составляет 500 рублей (для расчёта взяты стоимость мастер класса в студии «Артишок» (от 500 до 1000 рублей, средний чек 750 рублей), дворцовом комплексе Ольденбургских» (от 300 до 500 рублей, средний чек 400 рублей), детском парке «Нелжа Ру» (от 350 до 500 рублей, средний чек 425 рублей). Мастер классы возможно проводить в тёплое время года, в выходные дни и дни летних каникул. В месяц возможно проведение до 10 мастер-классов, средней численностью группы -10 человек. Выручка составит 50000 рублей.

1. Организация платных тематических фотозон.

Средняя рентабельность уличной фотостудии зависит от многих факторов, включая расходы на аренду, оборудование, оплату труда и рекламные расходы, а также от объёма продаж. В среднем рентабельность такого бизнеса может составлять от 20% до 50%.

Срок окупаемости также может сильно варьироваться в зависимости от многих составляющих: расходы на оборудование и аренду, цены на услуги, объем продаж и т.д. В среднем срок окупаемости такого бизнеса может составлять от 6 до 12 месяцев.

В среднем по рынку цены на услуги уличных фотозон следующие:

1. Аренда по часам – от 2 000 рублей/час.
2. Фотозона + услуги фотографа – дополнительно к аренде оплачивается фотограф, то есть суммарно около 7 000 рублей/час.
3. Дополнение декораций, аренда образов – от 500 рублей.

Функционирование фотозон планируется в выходные, праздничные дни и дни проведения массовых мероприятий. В году 118 выходных дней, с учётом погодных условий, дней возможной работы около 70%, то есть 82 дня. Среднерыночная выручка от работы фотозон за 1 день составляет 10 000 рублей. В среднем в месяц получается 7 рабочих дней, выручка за месяц составит 70 000 рублей.

Общий объем планируемой выручки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги, оказываемой в рамках реализации проекта | Объем планируемой выручки от оказываемой услуги (рублей) | |
| за месяц | за год |
| 1 | Прокат электромобилей для детей | 75 000 | 450 000 |
| 2 | Сдача площадей для уличной торговли безалкогольными напитками и сладостями во время проведения массовых мероприятий. | 30 000 | 360 000 |
| 3 | Организация павильона для реализации сувенирной продукции и проката спортивного инвентаря. | 120 000 | 1 440 000 |
| 4 | Проведение платных мастер-классов, выставок, театральных представлений в дни школьных каникул или выходные, как собственными силами, так и на договорной основе. | 50 000 | 300 000 |
| 5 | Организация платных тематических фотозон. | 70 000 | 840 000 |
| ИТОГО (за один год) | | 3 390 000 | |

1. Планируемые налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации проекта.

Прогнозируется минимальное поступление налог, так проект является социально-направленным и главной его целью ставится повышение качества жизни жителей Рамонского муниципального района. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 493 640 руб. ежегодно, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| вид налога | размер налога в год (руб) | бюджет |
| УСН | 101 700 | местный |
| налог на доход свыше 300 000 рублей | 30 900 | федеральный |
| страховые взносы (за себя и наемный труд) | 267 440 (50 000 – за себя,  217 4400 – наёмный труд) | федеральный |
| НДФЛ | 93 600 | местный (49%), областной (51%) |

Социально-экономический эффект реализации проекта

РАЗДЕЛ 6. Прогнозируемый объем финансирования проекта, в том числе прогнозируемый объем финансирования проекта за счёт бюджетных средств (с обоснованием), и объем частного финансирования.

1. Общий прогнозируемый объем финансирования проекта.
2. 500 000 рублей – затраты на реконструкцию парка, в том числе ПСД.
3. **Прогнозируемый объем финансирования создания объекта (по годам).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **год реализации проекта** | **год** | **объем финансирования, рублей** | **в том числе, рублей:** | **Вид затрат** |
| первый | 2024 | 4 700 000 | 4 500 000 | Реконструкция, ПСД |
| 210 000 | ТО |

1. Прогнозируемый объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (по годам).

200 0000 рублей (ежегодно) – техническое обслуживание (ТО) и эксплуатация парка в ценах 2023 года (ежегодный рост стоимости, услуг по данным ООО «Благоустройство Рамони», составляет около 5%) .

Прогнозируемый объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (по годам).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **год реализации проекта** | **год** | **объем финансирования, рублей** | **в том числе, рублей:** | **Вид затрат** |
| первый | 2024 | 4 700 000 | 4 500 000 | Текущий ремонт |
| 210 000 | ТО |
| второй | 2025 | 210 000 | 210 000 | ТО |
| третий | 2026 | 220 500 | 220 500 | ТО |
| четвертый | 2027 | 231 525 | 231 525 | ТО |
| пятый | 2028 | 243 101 | 243 101 | ТО |
| шестой | 2029 | 255 256 | 255 256 | ТО |
| седьмой | 2030 | 268 018 | 268 018 | ТО |
| восьмой | 2031 | 481 418 | 281 418 | ТО |
| 200 000 | ремонт оборудования |
| девятый | 2032 | 295 488 | 295 488 | ТО |
| десятый | 2033 | 310 262 | 310 262 | ТО |
| одиннадцатый | 2034 | 325 775 | 325 775 | ТО |
| двенадцатый | 2035 | 342 063 | 342 063 | ТО |
| тринадцатый | 2036 | 359 166 | 359 166 | ТО |
| четырнадцатый | 2037 | 377 124 | 377 124 | ТО |
| пятнадцатый | 2038 | 395 980 | 395 980 | ТО |

1. Объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера/концессионера (по годам).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **год реализации проекта** | **год** | **объем финансирования, рублей** | **в том числе, рублей:** | **Вид затрат** |
| первый | 2024 | 4 700 000 | 4 500 000 | Реконструкция, ПСД |

1. Прогнозируемый объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания частным партнером/концессионером объекта (по годам).

Не предусмотрен.

1. Прогнозируемый объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания частным партнером/концессионером объекта (по годам).

Не предусмотрен.

1. Прогнозируемый объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (по годам).

Не предусмотрен.

1. Сведения о финансовой эффективности проекта (Чистая приведенная стоимость проекта).

Чистая приведённая стоимость проекта (NPV) составит 42 034 324 рубля,

NPV=3 390 000×15-(4 500 000+4 315 676)

Приложение

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

(проект)

на создание, реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан и туризма, расположенного на территории садово-паркового ландшафта «Детский парк-Рамонь» по адресу: п. Рамонь, ул. Мосина, 7б/1

п. Рамонь «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Администрация Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области в лице главы администрации Абдуллина Владислава Далгатовича, действующего на основании Устава Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области, именуемый в дальнейшем Концедент, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с постановлением администрации Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ «О заключении концессионного соглашения на создание, реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан и туризма, расположенного на территории садово-паркового ландшафта «Детский парк-Рамонь» по адресу: п. Рамонь, ул. Мосина, 7б/1», Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» заключили настоящее Концессионное соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Концессионного соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, указанных в настоящем Концессионном соглашении, создать, реконструировать недвижимое и движимое имущество, состав и описание которого приведены в приложениях к настоящему Концессионному соглашению (далее – Объект соглашения), право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать (включая созданное и изменённое либо заменённое имущество) Концеденту, и осуществлять с использованием Объекта соглашения деятельность по организации отдыха граждан и туризма; деятельность парков; рекреационную деятельность; экскурсионную деятельность; деятельность в области развития физической культуры и массового спорта; иную деятельность по организации культурных мероприятий и отдыха; выставочную деятельность; осуществлять управление и эксплуатацию имуществом и зелеными насаждениями, включая их содержание, обслуживание и благоустройство территории, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Концессионным оглашением, права владения и пользования Объектом соглашения для осуществления указанной деятельности.

К реконструкции Объекта соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения Объекта соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объекта соглашения.

1.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Концессионным соглашением, права владения и пользования недвижимым и движимым имуществом, расположенным на территории садово-паркового ландшафта «Детский парк-Рамонь» по адресу: п. Рамонь, ул. Мосина, 7б/1, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, которого приведены в приложении 1 к настоящему Концессионному соглашению, для осуществления деятельности, определенной настоящим Концессионным соглашением.

1.3. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание, реконструкцию Объекта соглашения в размере не менее 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей для выполнения следующих работ:

- разработки и согласования проектной документации;

- подготовки территории (при необходимости);

- реконструкции существующих объектов;

- создания и размещения новых объектов.

Объемы и виды работ, подлежащих выполнению в рамках настоящего Концессионного соглашения, могут быть изменены, уточнены, скорректированы в процессе производства работ без уменьшения минимального размера инвестиций на создание, реконструкцию Объекта соглашения, указанного в п. 1.3 настоящего Концессионного соглашения. При этом график выполнения работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения подлежит изменению и согласованию с Концедентом в течение 10 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, меняющих объемы и виды работ.

2. Объект соглашения, порядок передачи Объекта соглашения

2.1. Объектом соглашения является недвижимое и движимое имущество, на территории садово-паркового ландшафта «Детский парк-Рамонь» по адресу: п. Рамонь, ул. Мосина, 7б/1, состав и описание которого определены в приложениях 1, 2 к настоящему Концессионному соглашению, которое подлежит созданию, реконструкции в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Концессионным соглашением.

2.2. Недвижимое и движимое имущество, состав которого определен в приложении1 к настоящему Концессионному соглашению, подлежащее реконструкции, модернизации и замене, передаваемое Концессионеру, представляет собой единое целое и принадлежит Концеденту на праве собственности на основании правоустанавливающих документов.

2.3. Недвижимое и движимое имущество, которое подлежит созданию, состав которого определен в приложении 2 к настоящему Концессионному соглашению, будет являться муниципальной собственностью.

2.4. Концедент гарантирует, что имущество, указанное в п. 2.2 настоящего Концессионного соглашения, передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента.

2.5. Концедент обязуется передать, а Концессионер обязуется принять имущество, указанное в п. 2.2 настоящего Концессионного соглашения, а также соответствующие права владения и пользования не позднее 15 рабочих дней с даты подписания настоящего Концессионного соглашения.

2.6. Передача Концедентом Концессионеру имущества, указанного в п. 2.2 настоящего Концессионного соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, содержащему перечень передаваемого недвижимого и движимого имущества, его идентифицирующие характеристики, по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Концессионному соглашению.

2.7. Концедент обязан передать Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому Объекту соглашения. Перечень передаваемых документов в отношении Объекта соглашения согласовывается Сторонами до даты передачи.

2.8. Обязанность Концедента по передаче имущества, указанного в п. 2.2 настоящего Концессионного соглашения, считается исполненной после его принятия Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

2.9. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается нарушением этой Стороной обязанностей и сроков, установленных п. 2.5, 2.6, 2.8 настоящего Концессионного соглашения.

2.10. Обязанность Концедента по передаче прав владения и пользования имуществом, входящим в состав Объекта соглашения, считается исполненной со дня подписания акта приема-передачи имущества в соответствии с п. 2.5 настоящего Концессионного соглашения.

2.11. Концессионер осуществляет действия, необходимые для государственной регистрации права владения и пользования на передаваемое недвижимое имущество в составе Объекта соглашения, на основании доверенности, выдаваемой Концедентом, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия его и подписания сторонами акта приема-передачи в соответствии с приложением № 3 к настоящему Концессионному соглашению.

Государственная регистрация прав, указанных в настоящем пункте, осуществляется за счет Концессионера.

2.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения несет Концессионер с даты подписания акта приема-передачи, указанного в п. 2.6 настоящего Концессионного соглашения, до окончания срока действия настоящего Концессионного соглашения, определенного п. 6.1 настоящего Концессионного соглашения, и возврата Объекта соглашения Концеденту по акту приема-передачи.

2.13. Концессионер обязан осуществлять за свой счет ежегодное страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения созданного, реконструированного Объекта соглашения в пользу Концедента.

Порядок страхования Объекта соглашения определяется действующим гражданским законодательством и законодательством об организации страхового дела. Порядок определения страховой стоимости Объекта соглашения определяется по правилам действующего гражданского законодательства и законодательства об организации страхового дела.

Расходы, связанные со страхованием Объекта соглашения, оплачиваются за счет Концессионера.

Ежегодное страхование риска случайной гибели и (или) повреждения созданного, реконструированного в соответствии с п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения Объекта соглашения в пользу Концедента осуществляется по истечении срока, указанного в п. 6.2 настоящего Концессионного соглашения.

2.14. Концессионер обязуется ежегодно не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять Концеденту копию договора страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения созданного, реконструированного в соответствии с п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения Объекта соглашения в пользу Концедента.

3. Создание, реконструкция Объекта соглашения

3.1. Концессионер обязан создать, реконструировать Объект соглашения, указанный в п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения, в соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения, с требованиями сводов правил (СП, СНиП), технических регламентов и других действующих нормативных актов Российской Федерации, регионального и местного законодательства, на основании проектно-сметной документации, разработанной Концессионером в соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения и действующим законодательством, на основании концепции благоустройства садово-паркового ландшафта «Детский парк-Рамонь» по адресу: п. Рамонь, ул. Мосина, 7б/1, согласованной в установленном порядке, в срок не позднее 2 лет со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

Выполнение Концессионером работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения в части создания имущества, предусмотренного приложениями № 1, 2 к настоящему Концессионному соглашению, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Концессионным соглашением с учетом технических возможностей существующей застройки.

3.2. Концессионер за свой счет самостоятельно либо по договору с проектными организациями, имеющими соответствующие допуски и лицензии, в срок не позднее 6 месяцев со дня подписания настоящего Концессионного соглашения, в соответствии с графиком разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, осуществляет подготовку проектно-сметной документации в соответствии с концепцией благоустройства объекта, обеспечивает прохождение экспертиз проекта, получение положительного заключения на проект и в дальнейшем выполнение ремонтных работ с обязательным авторским надзором и техническим контролем за их производством. При этом ответственность за действия таких организаций перед Концедентом Концессионер несет как за свои собственные.

3.3. Концессионер обязуется провести за свой счет необходимые мероприятия, в том числе проектно-инженерные изыскания, обеспечить согласование с Концедентом графика разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации. Данный график предоставляется Концеденту в срок не позднее 2 месяцев со дня подписания настоящего Концессионного соглашения и является неотъемлемой частью настоящего Концессионного соглашения.

3.4. При разработке и утверждении проектно-сметной документации Концессионеру необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, а также обеспечить учет влияния следующих природных, техногенных и иных факторов:

- инженерно-геологических и гидрогеологических условий;

- негативных природных и природно-техногенных процессов и явлений (изменение уровня грунтовых вод, вибрационные воздействия, магнитные поля и др.);

- существующих либо планируемых к строительству подземных сооружений, в том числе подземных частей или фундаментов наземных сооружений.

Проектно-сметная документация подлежит экспертизе, в том числе экологической, в соответствии с требованиями градостроительного законодательства.

Ответственность за согласование проектно-сметной документации возлагается на Концессионера.

3.5. Концессионер по согласованию с Концедентом вправе вносить в установленном законодательством порядке изменения в проектную документацию без ухудшения технико-экономических показателей Объекта соглашения.

При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию, реконструкции Объекта соглашения. При этом обязательства по устранению выявленных несоответствий возлагаются на Концессионера и осуществляются за его счет.

При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию Объекта соглашения в сроки, установленные настоящим Концессионным соглашением, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Концессионного соглашения.

3.6. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения проектно-сметной документации Концессионер обеспечивает согласование с Концедентом поэтапного графика выполнения работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения в соответствии с последовательностью, предусмотренной приложением № 5 к настоящему Концессионному соглашению и проектно-сметной документацией. Данный график является неотъемлемой частью настоящего Концессионного соглашения.

3.7. Концессионер обязан оплатить за свой счет все затраты, связанные с реконструкцией Объекта соглашения, в полном объеме, в том числе стоимость оформления разрешительной и иной документации, работы по благоустройству, работы специалистов, материалов, привлечение используемого оборудования, транспортные расходы, все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, установленные действующим законодательством; обеспечить условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к Объекту соглашения; предусмотреть мероприятия по антитеррористической защищенности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

3.8. В интересах Концессионера в целях надлежащего исполнения обязанностей по настоящему Концессионному соглашению в случае необходимости Концессионер обязан подготовить территорию, необходимую для создания, реконструкции Объекта соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением.

3.9. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения и благоустройству его территории третьих лиц, за действия которых он несет ответственность как за свои собственные.

3.10. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту соглашения.

3.11. Концедент при наличии возможности обязуется оказывать содействие при выполнении работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения путем предоставления информации, необходимой для исполнения обязательств Концессионером по настоящему Концессионному соглашению.

3.12. Завершение Концессионером работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения осуществляется в соответствии с поэтапным графиком выполнения работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения посредством подписания Сторонами акта о завершении конкретного этапа выполнения работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения.

В течение 5 рабочих дней со дня завершения конкретного этапа выполнения работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения Концессионер направляет Концеденту проект акта о завершении конкретного этапа выполнения работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения.

Приемка результатов конкретного этапа создания, реконструкции Объекта соглашения осуществляется рабочей группой (приемочной комиссией), утвержденной правовым актом администрацииРамонского городского поселения в течение 14 календарных дней со дня получения проекта акта о завершении конкретного этапа выполнения работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения.

3.13. Концессионер обязан ввести объекты имущества, входящие в состав Объекта соглашения, в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее срока, указанного в разделе 6 настоящего Концессионного соглашения. Введение объектов имущества, входящих в состав Объекта соглашения, в эксплуатацию осуществляется Концессионером при условии выполнения конкретного этапа работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения в соответствии с этапностью и последовательностью, определенными в приложении № 5 к настоящему Концессионному соглашению.

Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) Объекта соглашения в срок, указанный в разделе 6 настоящего Соглашения.

3.14. Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера таким недвижимым имуществом может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный Объект соглашения, не может превышать 1 месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию. Ответственность Концессионера за нарушение этого срока определяется настоящим Концессионным соглашением.

3.15. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять созданный, реконструированный в соответствии с п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения Объект, включая оборудование, описанное в приложении 2 настоящего соглашения в течение 15 рабочих дней с момента прекращения настоящего Концессионного соглашения вне зависимости от основания для его прекращения (окончания).

Передаваемый Концеденту Объект соглашения должен находиться в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением, в течение не менее 5 лет после прекращения (окончания) срока действия настоящего Концессионного соглашения.

Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, содержащему перечень передаваемого недвижимого и движимого имущества, его наименование и идентифицирующие характеристики, сведения о техническом состоянии (с учетом заключения приемочной комиссии), дате ввода в эксплуатацию, сроке службы, первоначальной балансовой стоимости (с учетом затрат на реконструкцию, модернизацию), остаточной стоимости, начисленной амортизации и износе.

3.16. Концессионер обязан передать Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту соглашения. Перечень передаваемых документов в отношении Объекта соглашения согласовывается Сторонами до даты передачи.

3.17. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи Объекта соглашения в случае, если передаваемый Концессионером Объект соглашения (объекты, входящие в состав Объекта соглашения) не соответствует требованиям, установленным п. 3.15 настоящего Концессионного соглашения, и потребовать приведения указанного имущества в состояние, установленное настоящим Концессионным соглашением.

3.18. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течении 30 календарных дней с даты прекращения настоящего Концессионного соглашения вне зависимости от оснований прекращения настоящего Концессионного соглашения.

Обязательства Концессионера по возврату имущества считаются исполненными после принятия Концессионером мер по государственной регистрации прав Концедента на объекты Концессионного соглашения, в том числе незавершенные объекты, и подписания с Концедентом акта приема-передачи.

3.19. Концессионер обязан предоставлять сведения об имуществе (движимом и недвижимом), входящем в состав Объекта соглашения, администрации Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области, в порядке, установленном в приложении № 4 к настоящему Концессионному соглашению.

3.20. Концессионер обязан предоставлять Концеденту документы, подтверждающие обеспечение Концессионером исполнения обязательств по Концессионному соглашению одним из следующих способов:

- предоставлением безотзывной банковской гарантии;

- осуществлением страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по настоящему Концессионному соглашению;

- передачей Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита).

Обеспечение исполнения Концессионером обязательств предоставляется ежегодно на срок действия настоящего Концессионного соглашения.

3.21. В случае если в течение срока действия настоящего Концессионного соглашения обеспечение стало недействительным (прекратило обеспечивать обязательства, принятые на себя Концессионером при подписании настоящего Концессионного соглашения), Концессионер обязан предоставить иное обеспечение одним из способов, указанных в п. 3.20 настоящего Концессионного соглашения, в течение 5 рабочих дней с момента утраты обеспечения. В случае если такое обеспечение не предоставлено Концессионером по истечении 5 рабочих дней со дня утраты обеспечения, Концедент вправе досрочно расторгнуть настоящее Концессионное соглашение.

4. Порядок предоставления Концессионеру земельного участка

4.1. Концедент предоставляет Концессионеру в соответствии с требованиями земельного законодательства по договору аренды земельный участок с кадастровым номером 36:25:0100043:184, разрешенное использование: для размещения парка культуры и отдыха, площадь: 7183 кв. м, по адресу: Воронежская область, р.п. Рамонь, ул. Мосина, 7б/1, который необходим для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Концессионному соглашению, на срок действия настоящего Концессионного соглашения.

4.2. Земельный участок, на котором располагается Объект соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением, предоставляется Концессионеру в аренду. Срок договора аренды не может превышать срок действия настоящего Концессионного соглашения. Договор аренды земельного участка должен быть заключен не позднее чем через 60 рабочих дней с даты подписания настоящего Концессионного соглашения. Использование Концессионером предоставленного ему земельного участка осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

4.3. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации.

4.4. Расчет арендной платы за земельный участок осуществляется в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 25.04.2008 № 349 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 30.10.2017 № 2312 «Об установлении арендных ставок за пользование земельными участками, находящимися в собственности Воронежской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Рамонского муниципального района Воронежской области», условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Рамонского муниципального района Воронежской области. Годовой размер арендной платы за земельный участок рассчитывается по формуле:

Ar = Kc \* Aст \* K2,

где:

Ar – величина годовой арендной платы, рублей;

Kc – кадастровая стоимость земельного участка, рублей;

Aст – арендная ставка, установленная в процентах от кадастровой стоимости в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка;

K2 – корректирующий (понижающий) коэффициент.

4.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

4.6. Прекращение настоящего Концессионного соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

5. Владение, пользование, распоряжение Объектом соглашения, порядок осуществления Концессионером деятельности по Концессионному соглашению

5.1. Концедент предоставляет Концессионеру право владения и пользования недвижимым и движимым имуществом, состав которого определен в приложениях к настоящему Концессионному соглашению, для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением.

5.2. Концессионер обязан использовать Объект соглашения в следующих целях:

- организация отдыха граждан и туризма;

- рекреационная деятельность;

- экскурсионная деятельность;

- деятельность в области развития физической культуры и массового спорта;

- иная деятельность по организации культурных мероприятий и отдыха;

- выставочная деятельность;

- прочая деятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, в том числе размещение нестационарных торговых объектов.

5.3. Концессионер обязан использовать Объект соглашения в установленном настоящим Концессионным соглашением порядке, в соответствии с целями, указанными в п. 5.2 настоящего Концессионного соглашения, в течение всего срока действия настоящего Концессионного соглашения с соблюдением требований, установленных настоящим Концессионным соглашением, а также другими действующими нормативно-правовыми актами.

5.4. Концессионер в течение срока действия настоящего Концессионного соглашения обязан поддерживать Объект соглашения в надлежащем состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, осуществлять модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного в ходе эксплуатации оборудования более новым, более производительным оборудованием, осуществлять мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, нести расходы на содержание и эксплуатацию Объекта соглашения, а также осуществлять мероприятия по благоустройству Объекта соглашения в соответствии с действующим федеральным, региональным, местным законодательством.

Срок замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, входящего в состав Объекта соглашения, определяется техническим паспортом на объект движимого имущества и (или) эксплуатационным состоянием движимого и недвижимого имущества, входящего в состав Объекта соглашения.

5.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта соглашения не допускается.

5.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Концессионному соглашению, являются собственностью Концессионера.

5.7. После надлежащего исполнения Концессионером обязательств по созданию, реконструкции Объекта соглашения в сроки, указанные в разделе 6 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер с письменного согласия Концедента вправе размещать на предоставленном земельном участке иное движимое имущество, которое не входит в состав Объекта соглашения, с соблюдением требований, предусмотренных п. 5.3 настоящего Концессионного соглашения, с учетом целей, предусмотренных п. 5.2 настоящего Концессионного соглашения.

При этом для выполнения работ по созданию указанного имущества Концессионер имеет право привлекать третьих лиц, за действия которых он несет ответственность как за свои собственные.

5.8. Размещение нестационарных торговых объектов на земельном участке, переданном Концессионеру Концедентом или созданных Концессионером при организации и осуществлении деятельности по настоящему Концессионному соглашению, осуществляется Концессионером с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации.

Торговая деятельность осуществляется хозяйствующими субъектами, предусмотренными Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Хозяйствующие субъекты осуществляют розничную торговую деятельность на основании договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) с Концессионером, который несет ответственность за их действия (бездействие) по неисполнению договорных обязательств как за свои собственные. Договор заключается при условии соблюдения такими лицами обязательств Концессионера по настоящему Концессионному соглашению, предусмотренных ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Место расположения нестационарного торгового объекта на территории Объекта соглашения, архитектурное решение, изменение внешнего вида, размеров, площади, группы реализуемых товаров, возведение временных пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей, изменение места расположения определяются Концессионером с учетом настоящего Концессионного соглашения самостоятельно.

При организации и осуществлении торговой деятельности, за исключением установленных федеральными законами и настоящим Концессионным соглашением случаев, Концессионер и (или) хозяйствующий субъект самостоятельно определяют:

1) форму торговли вне стационарных торговых объектов (разносная торговля, продажа товаров с использованием автоматов, дистанционная форма торговли);

2) способ торговли (с использованием торговых объектов и (или) без использования торговых объектов);

3) специализацию торговли (универсальная /специализированная);

4) порядок и условия осуществления торговой деятельности, в том числе:

- ассортимент продаваемых товаров;

- режим работы;

- приемы и способы, с помощью которых осуществляется продажа товаров;

- количество, типы, модели технологического оборудования, инвентаря, используемых при осуществлении торговой деятельности;

- способы доведения до покупателей информации о продавце, о предлагаемых для продажи товарах, об оказываемых услугах;

5) цены на продаваемые товары;

6) форму распространения рекламы в торговом объекте и в его витринах;

7) условия заключения договоров купли-продажи товаров, договоров возмездного оказания услуг.

5.9. Объект соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по настоящему Концессионному соглашению имущество отражаются на балансе Концессионера, обособляются от его имущества. В отношении Объекта соглашения и имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по настоящему Концессионному соглашению, и производится начисление амортизации по такому объекту и имуществу.

5.10. Концессионер вправе с использованием Объекта соглашения осуществлять иную деятельность, не противоречащую целям, указанным в п. 5.2 настоящего Концессионного соглашения, с учетом требований, указанных в п. 5.3 настоящего Концессионного соглашения, с письменного согласия Концедента.

5.11. Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в настоящем Концессионном соглашении, без согласия Концедента.

5.12. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в Концессионном соглашении, до окончания срока действия настоящего Концессионного соглашения.

При этом выделение мест для целей проведения массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий, установка аттракционов осуществляются Концессионером по согласованию с администрацией Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

5.13. Концессионер обязан предоставлять площадку для проведения детских культурно-массовых мероприятий, организуемых отделом по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области без взимания какой-либо платы, при этом план описанных мероприятий подлежит обязательному предварительному согласованию с Концессионером в срок не позднее 1 месяца до планируемой даты мероприятия.

5.13. Концессионер обязан предоставлять потребителям льготы, установленные федеральными законами, законами Воронежской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области.

5.14. Риски, подлежащие страхованию Концессионером в период эксплуатации Объекта соглашения, помимо страхования, указанного в п. 2.13 настоящего Концессионного соглашения: гражданская ответственность перед третьими лицами за возможное причинение ущерба в результате эксплуатации Объекта соглашения.

5.15. Концессионер имеет право исполнять настоящее Концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

5.16. Во время осуществления деятельности по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения Концессионер обязан обеспечивать возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг.

5.17. При использовании (эксплуатации) оборудования, технических и инженерных средств, размещенных на Объекте соглашения, Концессионер обязан обеспечить бесперебойную работу Объекта соглашения в соответствии с его прямым назначением.

5.18. Не допускается ограничение со стороны Концессионера свободного доступа неопределенного круга лиц на территорию Объекта соглашения.

5.19. Списание объектов имущества, входящих в состав Объекта соглашения, Концессионером без письменного согласия Концедента не допускается.

5.20. Списание объектов имущества, входящих в состав Объекта соглашения, осуществляется с соблюдением требований нормативных правовых актов администрации Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

5.21. Списание недвижимого имущества осуществляется в следующем порядке:

1) Концессионер готовит и направляет Концеденту следующие документы:

- перечень недвижимого имущества, подлежащего списанию, с указанием сведений о составе имущества, сроке службы, начальной, остаточной стоимости, причины списания;

- акты технического состояния;

- акт на списание ОС-4;

2) при отсутствии возражений со стороны Концедента Концессионер осуществляет списание объектов недвижимого имущества с баланса в соответствии с требованиями бухгалтерского учета;

3) Концессионер на основании доверенности, выданной Концедентом, совершает необходимые действия в целях государственной регистрации прекращения права собственности на недвижимое имущество в установленном порядке и направляет соответствующий документ Концеденту.

6. Сроки по Концессионному соглашению

6.1. Настоящее Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 15 (пятнадцать) лет.

6.2. Срок создания, реконструкции Объекта соглашения с учетом завершения этапов работ в сроки и в последовательности, определенные приложением № 5 к настоящему Концессионному соглашению, определяется не позднее 1 года со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

6.3. Срок разработки и согласования проектно-сметной документации определяется не позднее 3 месяцев со дня подписания настоящего Концессионного соглашения в соответствии с графиком разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, являющимся неотъемлемой частью настоящего Концессионного соглашения.

6.4. Срок замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, входящего в состав Объекта соглашения, определяется паспортом на объект движимого имущества и (или) эксплуатационным состоянием движимого и недвижимого имущества, входящего в состав Объекта соглашения.

6.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

6.6. Срок использования (эксплуатации) и содержания Концессионером Объекта соглашения – в течение 15 (пятнадцати) лет со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

6.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения, – в течение 15 (пятнадцати) лет со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

7. Плата по Концессионному соглашению

7.1. Размер годовой концессионной платы определяется твердой суммой и составляет 0 (ноль) рублей.

7.2. Концессионер выполняет обязанности налогового агента по уплате НДС.

8. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения

8.1. От имени Концедента контроль за исполнением обязательств Концессионера по подготовке проектно-сметной документации и графика подготовки, согласования и утверждения проектно-сметной документации Объекта соглашения осуществляет администрация Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

8.2. От имени Концедента контроль за исполнением обязательств Концессионера по осуществлению мероприятий по созданию, реконструкции (модернизации) Объекта соглашения и обязательств по соблюдению графика, указанного в п. 3.6 настоящего Концессионного соглашения, на всех этапах создания, реконструкции (модернизации) Объекта соглашения осуществляет администрация Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. 8.3. От имени Концедента контроль за исполнением Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Концессионным соглашением, осуществляет администрация Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. Контроль за использованием (эксплуатацией) имущества, указанного в приложении 1 к настоящему Концессионному соглашению, осуществляется путем проведения инвентаризации не реже 1 раза в год.

8.4. От имени Концедента контроль за исполнением обязательств Концессионера по внесению концессионной платы осуществляет администрация Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

8.5. Контроль за соблюдением п. 7.2 настоящего Концессионного соглашения от имени Концедента осуществляет администрация Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

8.6. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченного органа Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, беспрепятственный доступ на Объект соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в настоящем Концессионном соглашении.

8.7. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению.

8.8. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

8.9. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

8.10. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Концессионному соглашению, и в течение 10 рабочих дней уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

8.11. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Концессионным соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной, а именно: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; справки о состоянии расчетов по налогам и сборам, страховым взносам и пеням; договоры с кредитными организациями.

8.12. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения в соответствии с установленными целями, сроков исполнения обязательств путем осуществления следующих видов проверок:

- выборочных проверок исполнения Концессионером обязательств по реконструкции, эксплуатации, содержанию и обслуживанию Объекта соглашения в присутствии уполномоченного представителя Концессионера;

- проверок устранения недостатков и нарушений, выявленных в процессе осуществления Концессионером деятельности, в присутствии уполномоченного представителя Концессионера.

Указанные выше проверки осуществляются Концедентом не чаще 1 раза в квартал.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Концессионному соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Концессионным соглашением.

9.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенные при создании, реконструкции, содержании и эксплуатации Объекта соглашения нарушения требований, установленных настоящим Концессионным соглашением, техническими регламентами, требований проектной документации, иных обязательных требований к качеству работ по созданию, реконструкции, содержанию и эксплуатации Объекта соглашения, за нарушение сроков создания, реконструкции Объекта соглашения, сроков подготовки проектно-сметной документации.

9.3. В случае нарушения требований, указанных в п. 9.2 настоящего Концессионного соглашения, Концедент обязан в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пунктов настоящего Концессионного соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется Концедентом в требовании об устранении нарушения. В случае не устранения выявленного нарушения в срок, указанный в настоящем пункте, Концедент имеет право досрочно расторгнуть настоящее Концессионного соглашение.

9.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером условий, указанных в п. 9.2 настоящего Концессионного соглашения, если это нарушение не было устранено Концессионером в установленный срок или является существенным, а также убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению.

9.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию, реконструкции (модернизации), содержанию и эксплуатации Объекта соглашения в течение 5 лет со дня передачи Объекта соглашения Концеденту.

9.6. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных настоящим Концессионным соглашением:

- в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату исполнения Концессионером обязательства по соблюдению сроков графика, указанного в п. 3.3 настоящего Концессионного соглашения, за каждый день просрочки исполнения обязательства (за основу расчета неустойки берется сумма годовой концессионной платы). Концессионер освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение сроков по данному графику произошло по вине другой Стороны или в результате действия обстоятельств непреодолимой силы;

- в размере 0,1% суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки за нарушение сроков предоставления обеспечения исполнения Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению;

- в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату исполнения Концессионером обязанности осуществить государственную регистрацию прав на Объект соглашения, за каждый день просрочки исполнения обязательства (за основу расчета неустойки берется сумма годовой концессионной платы);

- в размере 0,1% суммы годовой арендной платы за каждый день прекращения либо приостановления деятельности, указанной в настоящем Концессионном соглашении, без согласования с Концедентом.

9.7. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за неисполнение Концессионером обязанности по ежегодному страхованию риска случайной гибели и (или) случайного повреждения Объекта соглашения в пользу Концедента с уплатой штрафа в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату исполнения Концессионером обязательства, за каждый день просрочки исполнения обязательства. При этом уплата штрафа не освобождает Концессионера от исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.13 настоящего Концессионного соглашения.

За основу расчета штрафа, предусмотренного данным пунктом, берется сумма годовой арендной платы.

10. Порядок взаимодействия Сторон

при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Концессионному соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Концессионным соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Концессионному соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Концессионного соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

- о наступлении указанных обстоятельств с описанием наступивших обстоятельств и причин их наступления и представлением необходимых документальных подтверждений – не позднее 5 календарных дней с даты их наступления;

- о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Концессионному соглашению после прекращения обстоятельств непреодолимой силы – не позднее 5 календарных дней с даты их прекращения.

10.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Концессионному соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 20 дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности по настоящему Концессионному соглашению.

11. Изменение Концессионного соглашения

11.1. Настоящее Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Изменение настоящего Концессионного соглашения осуществляется в письменной форме.

11.2. Основаниями для изменения условий настоящего Концессионного соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при подписании настоящего Концессионного соглашения; в случае если реализация настоящего Концессионного соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае если вступившим в законную силу решением суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных настоящим Концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действия (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

11.3. Условия настоящего Концессионного соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в том случае, если в течение срока действия Концессионного соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при подписании настоящего Концессионного соглашения.

11.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Концессионного соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

11.5. Другая Сторона в течение 30 календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Концессионного соглашения.

11.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.7. Изменение существенных условий настоящего Концессионного соглашения, в том числе срока его действия, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

12. Прекращение Концессионного соглашения

12.1. Настоящее Концессионное соглашение прекращается:

- по истечении срока его действия;

- по соглашению Сторон;

- на основании судебного решения о его досрочном расторжении в случае существенного нарушения условий настоящего Концессионного соглашения Концедентом или Концессионером;

- на основании решения Концедента в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

12.2. Настоящее Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его подписании, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

12.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения относятся:

1) нарушение по вине Концессионера последовательности и предельных сроков создания, реконструкции Объекта соглашения в соответствии с настоящим Концессионным соглашением более чем на 30 календарных дней, в том числе сроков работ, предусмотренных графиком выполнения работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения, предоставленным Концессионером Концеденту, более чем на 20 календарных дней;

2) нарушение по вине Концессионера предельного срока подготовки проектно-сметной документации, указанного в настоящем Концессионном соглашении, более чем на 30 календарных дней, а также сроков, указанных в пункте 3.3 настоящего Концессионного соглашения, более чем на 20 календарных дней;

3) нарушение Концессионером сроков и/или размеров внесения концессионной платы;

4) нарушение Концессионером порядка использования Объекта соглашения, в том числе: использование Объекта соглашения в целях, не предусмотренных настоящим Концессионным соглашением, без письменного согласия Концедента; передача Объекта соглашения в пользование третьим лицам без согласия Концедента;

5) нарушение Концессионером обязательств, установленных п. 3.16 – 3.18 настоящего Концессионного соглашения;

6) нарушение Концессионером обязательств, повлекшее за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо угрозу причинения такого вреда;

7) прекращение либо приостановление Концессионером деятельности, указанной в настоящем Концессионном соглашении, без согласования с Концедентом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

8) не устранение Концессионером в срок, указанный в п. 9.3 настоящего Концессионного соглашения, нарушений, выявленных Концедентом и указанных в п. 9.2 настоящего Концессионного соглашения, а именно: допущенные при создании, реконструкции, содержании и эксплуатации Объекта соглашения нарушения требований, установленных настоящим Концессионным соглашением, техническими регламентами, требований проектной документации, иных обязательных требований к качеству работ по созданию, реконструкции, содержанию и эксплуатации Объекта соглашения, в том числе уменьшение объема инвестиций, установленного п. 1.3 настоящего Концессионного соглашения;

9) неисполнение Концессионером обязанности по страхованию риска случайной гибели и (или) повреждения Объекта соглашения, а также по страхованию рисков, указанных в п. 5.14 настоящего Концессионного соглашения;

10) неисполнение Концессионером обязательств и требований нормативно-правовых актов, регулирующих содержание и эксплуатацию зеленых зон общего пользования и особо охраняемых природных территорий местного значения.

13. Порядок возмещения расходов Сторон в случае

досрочного расторжения Концессионного соглашения

13.1. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 1) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер уплачивает Концеденту неустойку, предусмотренную настоящим Концессионным соглашением, убытки в размере годовой концессионной платы без НДС. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.2. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 2) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер уплачивает Концеденту неустойку, предусмотренную настоящим Концессионным соглашением, убытки в размере годовой концессионной платы без НДС. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.3. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 3) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер уплачивает Концеденту убытки в размере, предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.4. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 4) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер возмещает Концеденту убытки в размере годовой концессионной платы. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.5. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 5) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер возмещает Концеденту убытки в размере 100% обеспечения исполнения обязательств, а в случае неисполнения обязанности, связанной с просрочкой исполнения обязательства, также и убытки в порядке, предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.6. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 7) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер возмещает Концеденту убытки в размере годового размера концессионной платы. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.7. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 8) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер помимо убытков, указанных в настоящем Концессионном соглашении, возмещает Концеденту убытки в размере годовой концессионной платы. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.8. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 9) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер возмещает Концеденту неустойку, предусмотренную настоящим Концессионным соглашением, а также убытки в размере страховой платы и годовой концессионной платы. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.9. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 10) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер возмещает Концеденту убытки в размере годовой концессионной платы, а также убытки в размере расходов, которые необходимы для устранения выявленных нарушений. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.10. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения в случае существенного нарушения условий настоящего Концессионного соглашения Концедентом порядок возмещения расходов определяется в судебном порядке.

13.11. Вне зависимости от выплаты компенсации при прекращении настоящего Концессионного соглашения все денежные обязательства Концессионера (обязательства по выплате концессионной платы, обязательства по уплате неустоек, штрафов, обязательства по страхованию), которые возникли до даты прекращения настоящего Концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после даты прекращения настоящего Концессионного соглашения и подлежат исполнению в полном объеме.

14. Разрешение споров

14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Концессионному Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

14.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Концессионному соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 рабочих дней с даты ее получения.

14.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, решаются в Арбитражном суде Воронежской области.

15. Заключительные положения

15.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 рабочих дней с даты этого изменения.

15.2. Настоящее Концессионное соглашение составлено на русском языке в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 2 экземпляра из них – для Концедента, 1 экземпляр – для Концессионера, 1 экземпляр передается в регистрирующий орган.

15.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Концессионному соглашению, как подписанные при подписании настоящего Концессионного соглашения, так и после вступления в силу настоящего Концессионного соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Концессионным соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. Размещение информации

Настоящее Концессионное соглашение подлежит размещению на официальном сайте администрации Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.

17. Приложения, адреса, реквизиты и подписи Сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От Концедента:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  | От Концессионера:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

М.П. М.П.

Приложение № 1. Информация об имуществе, которое находится в муниципальной собственности Рамонского муниципального района Воронежской области, передаваемом Концессионеру в составе объекта с целью реконструкции, последующего содержания и эксплуатации, предназначенного для организации отдыха граждан и туризма, расположенного на территории садово-паркового ландшафта «Детский парк» по адресу: Воронежская область, р.п. Рамонь, ул. Мосина, 7б/1.

Приложение № 2. Информация об имуществе, которое подлежит созданию, последующему содержанию и эксплуатации, предназначенном для организации отдыха граждан и туризма, расположенном на территории садово-паркового ландшафта «Детский парк» по адресу: Воронежская область, р.п. Рамонь, ул. Мосина, 7б/1.

Приложение № 3. Акт приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта соглашения.

Приложение № 4. Порядок предоставления Концессионером сведений о движимом и недвижимом имуществе, входящем в состав Объекта соглашения.

Приложение № 5. Перспективный план развития (концепция) существующего имущественного комплекса в ходе исполнения Концессионного соглашения, последовательность этапов выполнения работ.

Глава администрации

Рамонского городского поселения

Рамонского муниципального района В.Д. Абдуллин

Воронежской области

Приложение №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень оборудования | Кол-во  (штук) | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | спортивный комплекс с брусьями | 1 | 2018 |
| 2 | качели двойные | 1 | 2018 |
| 3 | игровой комплекс "Зов джунглей" | 1 | 2021 |
| 4 | качалка-балансир | 1 | 2018 |
| 5 | качели на пружине | 1 | 2018 |
| 6 | игровой комплекс "Паровоз" | 1 | 2018 |
| 7 | карусель | 1 | 2018 |
| 8 | песочница | 1 | 2018 |
| 9 | малые архитектурные формы олень | 1 | 2021 |
| 10 | малая архитектурная форма «заяц» | 1 | 2021 |
| 11 | малая архитектурная форма «медведь» | 1 | 2021 |
| 12 | малая архитектурная форма «елка» | 2 | 2021 |
| 13 | скамейка | 15 | 2018 |
| 14 | сцена стационарная, крытая | 1 | 2018 |
| 15 | уличные фонари | 22 | 2018 |
| 13 | урны | 15 | 2018 |

Приложение 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Количество, штук |
| 1 | Игровой комплекс | 1 |
| 2 | Качели подвесные | 1 |
| 3 | Шахматные фигуры | 32 |
| 4 | Лавочка детская со столом | 1 |
| 5 | Песочница | 1 |
| 6 | Малая архитектурная форма «белка» | 1 |
| 7 | Малая архитектурная форма «еж» | 1 |
| 8 | Павильон для продажи сувенирной продукции и организации проката инвентаря | 1 |

Приложение 3

**Акт приема-передачи имущества,**

**входящего в состав Объекта соглашения**

р.п. Рамонь "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Администрация Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области, в лице главы администрации Рамонского городского поселения Абдуллина Владислава Далгатовича, действующего на основании Устава Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области, именуемый в дальнейшем Концедент, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами, именуемые вместе "Стороны", составили настоящий Акт о следующем:

1. В соответствии с условиями Концессионного соглашения от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_\_ Концендент передал, а Концессионер принял следующее имущество:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование имущества | Количество, ед. | Стоимость имущества | Наличие технической документации |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

2. Стороны совместно при приеме-передаче имущества произвели его осмотр и пришли к соглашению, что передаваемое имущество находится в исправном состоянии и соответствует требованиям и условиям Концессионного соглашения.

3. Концессионер каких-либо претензий к Конценденту не имеет.

4. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От Концедента:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  | От Концессионера:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

М.П. М.П.

Приложение 4

Порядок предоставления Концессионером сведений о движимом и недвижимом имуществе, входящем в состав Объекта соглашения

Концессионер готовит и направляет в адрес администрации Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области один раз в год до 01 июня года, следующего за отчетным годом, перечень объектов из состава Объекта соглашения, в отношении которых произведена реконструкция (модернизация), замена, по форме 1 с приложением подтверждения соответствия произведенной Концессионером реконструкции (модернизации), замены имущества в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

Ответственность за достоверность предоставленных сведений об имуществе несет Концессионер.

К сведениям об имуществе Концессионер прилагает бухгалтерскую справку, подтверждающую первоначальную стоимость с учетом затрат на реконструкцию (модернизацию) и остаточную стоимость имущества. Ответственность за формирование стоимости объекта, в отношении которого осуществлена реконструкция (модернизация), возлагается на Концессионера.

Форма 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика имущества до реконструкции (модернизации), замены | | | | Характеристика имущества после реконструкции (модернизации), замены | | | | | | | | |
| Основное средство | | стоимость на начало (конец) периода | остаточная стоимость  на «\_» 20\_г., руб. | Основное средство | | | | | первоначальная (балансовая) стоимость с учетом затрат на реконструкцию (модернизацию), руб. | остаточная стоимость на «\_» 20\_г., руб. | амортизация, руб. | реквизиты документов, подтверждающих факт приобретения (создания) и учета имущества |
| наименование и характеристика имущества | инвентарный номер | наименование | характеристика (марка, модель, заводской номер и др.) | инвентарный номер | дата ввода в эксплуатацию. | срок полезного использования |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От Концедента:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | От Концессионера:  \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

М.П. М.П.

Приложение 5

